РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ   ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительного органа)

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Деревня Сени»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» ноября___2018             д. ЛУЖНОЕ                                        № _51___

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории

сельского поселения «Деревня Сени» на 2019-2023 годы»

В соответствии с постановлением Администрации сельского поселения «Деревня Сени» от 01.10.2013 № 51 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени»,  их формирования и реализации и Порядка проведения  оценки  эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени»

ПОСТАНОВЛЯЮ

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории сельского поселения «Деревня Сени» на 2019-2023 годы» согласно приложению № 1.

2.Установить, что в ходе реализации муниципальной «Развитие дорожного хозяйства на территории сельского поселения «Деревня Сени» на 2019-2023 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств  местного бюджета.

3. Ведущему Специалисту сельского поселения организовать работу по реализации указанной муниципальной программы.

4. Признать утратившим силу Постановление  от 29. 11.2018  г № 87 (с изменениями)  с 01.01.2019 года. Настоящее  постановление вступает в силу с момента его подписания но не ранее 01 января 2019 года и подлежит обнародованию в специально отведенных местах.

5.  Контроль за  исполнением  постановления оставляю за собой.

Глава администрации  сельского поселения:                                                              Е.И.Стручева

Утверждена

постановлением администрации

МО СП «Деревня Сени»

№ 51__  от 13 .11.2018г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие дорожного хозяйства на территории сельского поселения «Деревня Сени» на 2019-2023 годы»

- Паспорт программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории сельского поселения «Деревня Сени» на 2019-2023 годы»

| Наименование программы | «Развитие дорожного хозяйства на территории сельского поселения «Деревня Сени» на 2019-2023 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрации МО СП «Деревня Сени» |
| Цели Программы | Осуществление части переданных полномочий в решении в решении вопросов дорожной деятельности 1. Обеспечение безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети муниципального образования «Деревня Сени» 2. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры |
| Задачи Программы | 1.Развитие сети автодорог в поселении 2. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы | - Обеспечение условий по повышения безопасности дорожного движения - Доля улучшенных условий дорожного движения, влияющих на уровень безопасности - Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям - Доля развития сети автомобильных дорог поселения обеспеченных комплексом мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодорог местного значения |
| Перечень подпрограмм | 1.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени» 2.Подпрограмма ««Совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени» |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019-2023 годы |
| Финансовое обеспечение Программы | Общий объем финансирования –4050 ,0 тыс. руб., в т.ч подпрограммы: 1.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени»- 200,0 тыс.руб 2.Подпрограмма «Совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени 3850,0 тыс.руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Поддержание дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них; 2. Обеспечение бесперебойного, круглогодичного безопасного движения автотранспорта по сети дорог в поселении |

- Характеристика текущего состояния транспортной системы поселения.

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной инфраструктуры любого субъекта Российской Федерации, обеспечивая конституционные права граждан на свободу передвижения, а также свободное перемещение товаров и услуг.

Состояние автомобильных дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и напрямую зависит от стабильности финансирования и объемов работ, а также стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Протяженность  дорог  в муниципальном образовании сельское поселение «Деревня Сени»-59,7 км в том числе местного значения -20,7 км, межмуниципальные-14 км, регионального значения -25 км .   Дороги, на территории муниципального образования, как с асфальтобетонным покрытием, так и с грунтовым покрытием. Техническое состояние муниципальных автомобильных  дорог  можно расценивать как неудовлетворительное,  развитие дорожной сети не соответствует автомобилизации поселения, поэтому мероприятия по ремонту  дорог  направлены на улучшение их транспортно-эксплутационного состояния, приостановление их разрушения, улучшение социальных условий населения

Значительное внимание в транспортной системе поселения необходимо уделять развитию дорожного хозяйства и обеспечению безопасности дорожного движения.

С увеличением уровня автомобилизации и включением все большего числа граждан в дорожное движение возрастает необходимость  в обеспечении безопасности дорожного движения, сохранении жизни и здоровья участников дорожного движения

Администрация муниципального образования «Деревня Сени» при разработке Программы основывалась на:

-Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

-Устав  муниципального образования «Деревня Сени»

- Постановление администрации муниципального образования «Деревня Сени» №51 от 01.10.2013г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Деревня Сени»

- Основные цели и задачи Программы, целевые показатели (индикаторы) реализации Программы.

Политика поселения в сфере транспорта направлена на создание условий для решения обеспечения повышения качества жизни населения, путем обеспечения создания качественной автодорожной сети, повышение безопасности населения в части повышения безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма

С учетом комплексной оценки текущего состояния транспортной системы определены цели и задачи Программы.

Цель 1 - Развитие сети автодорог общего пользования местного значения муниципального образования «Деревня Сени».

Достижение данной цели обеспечивается путем решения задач по развитию и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

Цель 2 - Обеспечение безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети  муниципального образования «Деревня Сени»

Цель по повышению доступности транспортных услуг для населения обеспечивается решением задач по обеспечению безопасности дорожного движения, дорожных условий на автомобильных дорогах муниципального значения, а также формированию безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма.

- 3. Обоснование ресурсного обеспечения  программы

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Объем финансирования по годам тыс. рублей |  |  |  |  | Итого тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
|  | «Развитие дорожного хозяйства на территории сельского поселения «Деревня Сени» на 2019-2023 годы» | 710 | 760 | 860 | 860 | 860 | 4050 |
| 1. | 1.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени» | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200,0 |
| 2 | Подпрограмма «Совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени»» | 670,0 | 720,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 3850,0 |
|  | В том числе -бюджет сельского поселения -межбюджетные трансферты | 710,0 | 760 | 860 | 860 | 860 | 4050 |

4. Механизм реализации  программы

Организацию управления за ходом реализации Программы и контроль осуществляет – администрация муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени» Дзержинского района.

- Оценка эффективности  программы, рисков ее реализации.

Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках реализации   функций достижения приоритетов и целей   в сфере развития транспортной системы.

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

К числу социально-экономических последствий развития сети внутрипоселковых дорог относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Экономическая эффективность от реализации подпрограммы ожидается в виде:

- улучшения социальных условий жизни населения;

- приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования;

- повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования

Реализация Программы сопряжена с рядом экономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Подпрограммы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

- сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на возможность

реализации стратегически и социально важных   проектов и видов деятельности;

- несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которые будут

сдерживать реализацию проектов развития транспортной инфраструктуры;

- неактуальность планирования и запаздывание согласования  Программы;

- несбалансированное распределение финансовых средств по мероприятиям

Программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям Программы с учетом их особенностей.

- Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения  на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени» Дзержинского района на 2019 -2023 годы »

Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени» Дзержинского района на 2019 -2023 годы » |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети муниципального образования с.п. «Деревня Сени» Дзержинского района |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение безопасности дорожных условий путем внедрения технических средств регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения 2. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | - Обеспечение условий по повышения безопасности дорожного движения - Доля улучшенных условий дорожного движения, влияющих на уровень безопасности - Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних |
| Заказчики подпрограммы | Администрация муниципального образования с. п. «Деревня Сени» |
| Заказчик -координатор подпрограммы | Администрация муниципального образования с. п. «Деревня Сени» |
| Срок и этапы реализации подпрограммы | 2019-2023годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования – 200 тыс. руб., в том бюджет сельского поселения 0 тыс.руб, межбюджетные трансферты 200,0 тыс.руб 2019 год – 40 тыс.руб.; 2020 год – 40 тыс.руб. 2021 год - 40 тыс.руб. 2022 год- 40 тыс.руб 2023 год- 40 тыс.руб |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы | Обеспечение бесперебойного, круглогодичного и безопасного движения автотранспорта по сети дорог в поселении, сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения |

- Характеристика  проблемы, на решение которой направлена муниципальная

подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени» на 2019-2023 годы»

В рамках реализации подпрограммы  будут установлены дорожные знаки, ограждения и

направляющие устройства на аварийно-опасных участках и в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Основными факторами, обуславливающими высокий уровень аварийности на дорогах , являются:

–массовое несоблюдение требований Правил дорожного движения со стороны его

участников;

–недостаточная профессиональная подготовка и недисциплинированность водителей;

–недостаточное понимание и поддержка мер по обеспечению безопасности дорожного

движения со стороны населения.

Особое внимание должно уделяться детям и подросткам как наиболее незащищенным

участникам дорожного движения.

Исходя из вышеизложенного, необходимо  проведение мероприятий в области

безопасности дорожного движения.

2.Основные цели и задачи Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени» на 2019-2023  годы», планируемые целевые показатели реализации подпрограммы

| № п/п | Цель, задачи и наименование целевых показателей (индикаторов) | Ед. изм. |  | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный год |  |  | Текущий год |  | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019. | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель: Обеспечение безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети муниципального образования с. п. «Деревня Сени» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение условий по повышения безопасности дорожного движения | Да-1/ нет-0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 1.2 | Доля улучшенных условий дорожного движения, влияющих на уровень безопасности | % |  |  | 80 |  | 85 |  | 90 | 95 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 1.3 | Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних | Да-1/ нет-0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 1 | Задача 1. Повышение безопасности дорожных условий путем внедрения технических средств регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на улично-дорожной сети |  | Да-1/ нет-0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 2 | Задача 2. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения населения на дорогах, в т.ч. детей. | Да-1/ нет-0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |

-

3. Перечень подпрограммных мероприятий Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени» на 2019-2023 годы»,

планируемые целевые показатели реализации подпрограммы

| N п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) |  | источник финансирования | Объемы финансирования по и источникам (тыс. руб.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Цель: Обеспечение безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети муниципального образования «Деревня Сени» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Повышение безопасности дорожных условий путем внедрения технических средств регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Приобретение дорожных знаков , крепежа | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год |  | Межбюджетные трасферты | 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 | Администрация |
| 2. | Задача 2. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в рассмотрении состояние аварийности на автомобильном транспорте на комиссии по безопасности дорожного движения, заслушивать руководителей учреждений и организаций, деятельность которых связана с обеспечением безопасности дорожного движения, в т.ч. автотранспортных предприятий, о принимаемых мерах по снижению аварийности на дорогах муниципального образования | 2019-2023 годы |  | МБ | Финансирование не требуется | Администрация, ОГИБДД ОВД по Дзержинскому району |
| 2.1.2. | Участие в проведении регулярных комиссионных проверок состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта, мостов, эстакад, железнодорожных переездов на их соответствие требованиям безопасности дорожного движения. | 2019 -2023 годы |  | МБ | Финансирование не требуется | Администрация |
| 2.1.3. | Укрепление транспортной дисциплины (проведение беседы с учащимися МОКУ Лужновская СОШ ) | 2019-2023годы |  | МБ | Финансирование не требуется | Администрация с.п. «Деревня Сени» |
| 2.1.4. | Организация и проведение познавательной игры для детей "Знатоки дорожных правил" | 2019-2023 годы |  | МБ | Финансирование не требуется | Сенской СДК, Давыдовская биьблиотека |
| Всего по Программе, в том числе: 2019 год 2020год 2021 год 2022 год 2023 год |  |  |  |  | 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 |  |

4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Источник | Всего (тыс.руб.) | Срок исполнения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Местный бюджет | - | - | - |  | - |  |
| Областной, федеральный бюджеты | - | - | - |  | - |  |
| Межбюджетные трансферты |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Организацию управления за ходом реализации Подпрограммы и контроль осуществляет – администрация муниципального образования сельское поселение Деревня Сени» Дзержинского района, которая несет ответственность за ее выполнение и эффективное  использование средств, направляемых на выполнение Подпрограммы.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации.

Подпрограмма представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках реализации   функций достижения приоритетов и целей   в сфере развития транспортной системы.

Предполагается, что в результате реализации мероприятий подпрограммы:

- усилится профилактика дорожно-транспортного травматизма;

-   усовершенствуется контроль надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- усилится создание безопасных условий для движения на автодорогах и улицах населенных пунктов муниципального образования, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, снижение аварийности

-  сформируется безопасное поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Реализация Подпрограммы сопряжена с рядом экономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Подпрограммы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

- сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на

возможность реализации стратегически и социально важных   проектов и видов деятельности;

- несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которые будут

сдерживать реализацию проектов развития транспортной инфраструктуры;

- неактуальность планирования и запаздывание согласования  Подпрограммы;

- несбалансированное распределение финансовых средств по мероприятиям Подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными

результатами Подпрограммы.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализации Подпрограммы система управления реализацией предусматривает следующие меры:

- оптимизация распределения конкретных рисков между участниками и исполнителями Подпрограммы с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;

- использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий и проектов;

- организация контроля результатов по основным направлениям реализации Подрограммы, расширение прав и исполнителей Подпрограммы;

- корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Подпрограммы.

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям Подпрограммы с учетом их особенностей.

Подпрограмма ««Совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени » на 2019-2023  г.»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени» на 2019-2023 годы» |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Развитие сети автодорог общего пользования местного значения муниципального образования с.п. «Деревня Сени» Дзержинского района |
| Задачи подпрограммы | Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям 2.Доля развития сети автомобильных дорог поселения обеспеченных комплексом мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодорог местного значения |
| Заказчики Программы | Администрация муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени» |
| Заказчик-координатор Программы | Администрация муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени» |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019-2023 г. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования – 3850 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 670 тыс.руб.; 2020 год – 720 тыс.руб. 2021 год - 820 тыс.руб. 2022 год-820 тыс.руб 2023 год-820 тыс.руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1.Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям. 2.Обеспечение бесперебойного, круглогодичного безопасного движения автотранспорта по автодорогам общего пользования местного значения. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная Подпрограмма «Совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени на 2019-2023 годы»

Протяженность  дорог  в муниципальном образовании сельское поселение «Деревня Сени» - 59,7 км в том числе местного значения -20,7 км, межмуниципальные-14 км, регионального значения -25 км .   Дороги, на территории муниципального образования, как с асфальтобетонным покрытием, так и с грунтовым покрытием. Техническое состояние муниципальных автомобильных  дорог  можно расценивать как неудовлетворительное, это требует принятия Подпрограммы   «Совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования сельского поселения «Деревня Сени» на 2019-2023  г.»которая будет корректироваться по мере необходимости. Мероприятия по ремонту  дорог  направлены на улучшение их транспортно-эксплутационного состояния, приостановление их разрушения, улучшение социальных условий населения

Внутрипоселковые дороги имеют ряд особенностей, а именно:

внутрипоселковые дороги представляют собой сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства капитальный ремонт, ремонт и содержание внутрипоселковых дорог требуют больших затрат.

Внутрипоселковая дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

стоимость содержания;

экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности поселения по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения в дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров;

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет уменьшения расхода ГСМ).

Внутрипоселковые дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание внутрипоселковой дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния внутрипоселковой дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт внутрипоселковой дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик внутрипоселковой дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности внутрипоселковой дороги;

капитальный ремонт внутрипоселковой дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов внутрипоселковой дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории внутрипоселковой дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности внутрипоселковой дороги, не изменяются границы полосы отвода внутрипоселковой дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Учитывая вышеизложенное стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутрипоселковых дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых дорог позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

- Основные цели и задачи

| п/п | Цель, задачи и наименование целевых показателей (индикаторов) |  | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный год |  |  | Текущий год |  | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019. | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Цель: Развитие сети автодорог общего пользования местного значения муниципального образования с.п.»Деревня Сени» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям |  | % |  | 80 |  | 85 |  | 90 | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  |
| 1.2 | Доля развития сети автомобильных дорог поселения обеспеченных комплексом мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодорог местного значения |  | % |  | 60 |  | 65 |  | 70 | 80 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  |
| 1. | Задача 1. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание и ремонт автодорог, а также искусственных сооружений на них. | Да-1/ нет-0 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |

2. Формирование адресного перечня дорог местного значения, подлежащих ремонту в рамках Программы

| № п/п | Вид выполняемых работ | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2019 год |  |  |
| 1 | Ремонт улицы с грунтовым покрытием, планировка и подсыпка ПГС | Д.Дурнево, Озерна |
| 2 | Ремонт асфальтового покрытия | Д.Лужное,ул. Центральная |
| 2020 год |  |  |
| 1 | Ремонт улиц с грунтовым покрытием, планировка и подсыпка ПГС | д.Сени, д.Потапово |
| 2 | Ремонт асфальтового покрытия | Д.Лужное,ул. Семидворка |
| 3 | Ремонт улиц с грунтовым покрытием, планировка и подсыпка ПГС | д.Дерминка д.Николаевка |
|  | 2021 |  |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия | д. Дурнево |
| 2 | Ремонт асфальтового покрытия | Д.Давыдово |
| 3 | Ремонт улиц с грунтовым покрытием, планировка и подсыпка ПГС | д.Лужное ул.Крюковка |
|  | 2022 |  |
| 1 | Ремонт улиц с грунтовым покрытием, планировка и подсыпка ПГС | Д.Дерминка, сени, лужное |
|  | 2023 |  |
| 1 | Ремонт улиц с грунтовым покрытием, планировка и подсыпка ПГС | Куприяново, Детьково, Потапово, Миленки |

| N п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | источник финансирования | Объемы финансирования по и источникам (тыс. руб.) |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. | Цель: Развитие сети автодорог общего пользования местного значения муниципального образования с.п «Деревня Сени» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Содержание дорог и искусственных сооружений на них | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год | МБ, межбюджетные трансферты | 670 720 800 800 800 | Администрация МО СП «Деревня Сени» |  |

- 3.Перечень программных мероприятий

| 1.1.2 | Технико-экономическое обоснование с разработкой проектно-сметной документации |  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год | МБ межбюджетные трансферты | 20 20 20 | Администрация МО СП «Деревня Сени» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе, в том числе: | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год |  | МБ межбюджетные трансферты | 670 720 820 820 820 |  |

- Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Источник | Всего (тыс.руб.) | Срок исполнения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Местный бюджет |  | - | - | - | - | - |
| Областной, федеральный бюджеты |  | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты |  | 670 | 720 | 820 | 820 | 820 |

5. Механизм реализации Подпрограммы

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик Подпрограммы – Администрация  муниципального образования  сельское поселение «Деревня Сени» Дзержинского  района.

Муниципальный заказчик Подпрограммы несет ответственность за реализацию Подпрограммы, уточняет сроки реализации мероприятий Подпрограммы и объемы их финансирования.

В функции администрации входят:

- контроль за формированием подпрограммы ремонта муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети муниципального образования

- создание необходимой нормативно-правовой базы,

- контроль за своевременным составлением отчета о расходовании средств;

- контроль за использованием бюджетных средств;

- организация проведения аукционных мероприятий на капитальные ремонт, ремонт и обслуживание муниципальных  автомобильных дорог и улиц муниципального образования;

- контроль за заключением муниципальных контрактов по итогам конкурсов и

котировок с подрядными организациями на ремонт и обслуживание муниципальных  автомобильных дорог и улиц муниципального образования;

- контроль за исполнением работ.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования с.п. «Деревня Сени».

6. Оценка эффективности от реализации Подпрограммы, риски ее реализации

Эффективность реализации Подпрограммы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети внутри поселковых дорог относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать удобству и безопасности движения на внутри поселковых дорогах. Повышение транспортной доступности за счет развития сети внутри поселковых дорог будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Это позволит решить следующие задачи Подпрограммы:

1. Поддержание внутри поселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутри поселковых дорог за счет ремонта

Экономическая эффективность от реализации подпрограммы ожидается в виде:

- улучшения социальных условий жизни населения;

- приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования;

- повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования