| КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ (исполнительно - распорядительный орган) МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН» П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |
| --- | --- |
| «17» декабря 2018 г. г. Кондрово № 1812 |  |
| О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие дорожного хозяйства Дзержинского района в 2017-2021 годах», утвержденную постановлением администрации Дзержинского района от 30.12.2016 № 1199 |  |
| В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автодорог МР «Дзержинский район» |  |
| ПОСТАНОВЛЯЮ: |  |
| 1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие дорожного хозяйства Дзержинского района в 2017-2021 годах», утвержденную постановлением администрации Дзержинского района от 30.12.2016 № 1199, изложив раздел паспорта Программы «Объёмы и источники финансирования Программы», раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» и приложение к муниципальной Программе в новой редакции (прилагается). 2. Считать утратившим силу постановление администрации Дзержинского района от 06.11.2018 № 1488 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие дорожного хозяйства Дзержинского района в 2017-2021 годах», утвержденную постановлением администрации Дзержинского района от 30.12.2016 № 1199. 3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дзержинского района В.В. Головача. |  |
| Исполняющий обязанности главы администрации Дзержинского района А.В. Мареев |  |

Приложение

к постановлению администрации

Дзержинского района

от «17» декабря 2018  г. №  1812

Объёмы и источники финансирования  Программы

| Года | Всего (тыс. руб.) | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет** | Областной бюджет*** | Бюджет МО «Дзержинский район»**** | Бюджеты поселений |
| 2017 | 52 992,822 (50 812,822; 2 180,0*) |  | 18 204,622 | 17 988,2 (15 808,2; 2 180,0*) | 16 800,0 |
| 2018 | 41 161,250* (36 711,250; 4 450,0*) |  | 1 000,0 | 21 710,0 (17 260,0; 4 450,0*) | 18 451,250 |
| 2019 | 31 610,0 (26 960,0; 4 650,0*) |  |  | 15 110,0 (10 460,0; 4 650,0*) | 16 500,0 |
| 2020 | 30 410,0 (26 960,0; 3 450,0*) |  |  | 13 910,0 (10 460,0; 3 450,0*) | 16 500,0 |
| 2021 | 30 410,0 (26 960,0; 3 450,0*) |  |  | 13 910,0 (10 460,0; 3 450,0*) | 16 500,0 |
| Итого: | 186 584,072* (168 404,072 18 180,0*) |  | 19 204,622 | 82 628,2 (64 448,2; 18 180,0*) | 84 751,250 |

5. Ресурсное обеспечение Программы

На реализацию мероприятий настоящей Программы предусмотрены средства из муниципального дорожного Фонда и областного бюджета  в объеме   186 584,072*   (168 404,072

18 180,0*)   тыс. рублей, в том числе:

2017 год –52 992,822 (50 812,822; 2 180,0*) тыс. руб.

2018 год –   41 161,250*(36711,250;  4 450,0*)тыс. руб.

2019 год –    31 610,0  (26 960,0; 4 650,0*)   тыс. руб.

2020 год –   30 410,0 (26 960,0; 3 450,0*)   тыс. руб.

2021 год –   30 410,0 (26 960,0; 3 450,0*)   тыс. руб.

* при наличии дополнительных источников финансирования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Развитие дорожного хозяйства Дзержинского района в 2017-2021 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия программы |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители и участники мероприятий |  |  |  |  | Всего расходов по программе, тыс.руб. |  |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  |  | Бюджет МО МР "Дзержинский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 584,072* (168 404,072 18 180,0*) |  |  | 52 992,822 (50 812,822; 2 180,0*) |  |  |  |  |  |  | 41 161,25* (36711,25; 4 450,0*) |  |  |  |  |  | 31 610,0 (26960,0; 4650,0*) |  |  |  |  |  |  | 30 410,0 (26 960,0; 3 450,0*) |  |  |  |  | 30 410,0 (26 960,0; 3 450,0*) |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1: «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА В 2017-2021 ГОДАХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зимнее содержание |  |  |  |  | Бюджет МО МР "Дзержинский район" |  |  |  |  |  | Администрация Дзержинского района, Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района, МБУ «ОКС» Дзержинского района, МБУ «Автотранспортный отдел» Дзержинского района |  |  |  |  | 4160,0 |  |  | 1360,0 |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия программы |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители и участники мероприятий |  |  |  |  | Всего расходов по программе, тыс.руб. |  |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Весенне-летне-осеннее содержание |  |  |  |  | Бюджет МО МР "Дзержинский район" |  |  |  |  |  | Администрация Дзержинского района, Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района, МБУ «ОКС» Дзержинского района, МБУ «Автотранспортный отдел» Дзержинского района |  |  |  |  | 6 542,089 7 |  |  | 420,527 70 |  |  |  |  |  |  | 2033,562 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2044,0 |  |  |  |  | 2044,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Проведение кадастровых работ, постановка на государственный кадастровый учёт и регистрация права собственности земельных участков, занятых полосой отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  | Бюджет МО МР "Дзержинский район" |  |  |  |  |  | Администрация Дзержинского района, Отдел муниципального имущества администрации Дзержинского района |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление проекта организации дорожного движения |  |  |  |  | Бюджет МО МР "Дзержинский район" |  |  |  |  |  | Администрация Дзержинского района, Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района |  |  |  |  | 400,0* |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0* |  |  |  |  | 100,0* |  |  |  |  |  |  | 100,0* |  |  |  |  | 100,0* |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия программы |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители и участники мероприятий |  |  |  |  | Всего расходов по программе, тыс.руб. |  |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Изготовление технических паспортов автодорог |  |  |  |  | Бюджет МО МР "Дзержинский район" |  |  |  |  |  | Администрация Дзержинского района, Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района |  |  |  |  | 400,0* |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 100,0* |  |  |  |  |  |  |  | 100,0* |  |  |  |  | 100,0* |  |  |  |  | 100,0* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Осуществление части полномочий МО ГП «Город Кондрово» по дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения в границах городского поселения МО ГП «Город Кондрово» |  |  |  |  | За счёт межбюджетных трансфертов из бюджета ГП «Город Кондрово» |  |  |  |  |  | Администрация Дзержинского района, отдел городского хозяйства, финансовый отдел и отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района, МБУ «ОКС» Дзержинского района, МБУ «Автотранспортный отдел» Дзержинского района |  |  |  |  | 38 220,4 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 9720,4 |  |  |  |  |  |  |  | 9500,0 |  |  |  |  | 9500,0 |  |  |  |  | 9500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50722,48970* (49 922,489 70; 800,0*) |  |  | 1 780,527 70 |  |  |  |  |  | 12 653,962* (12 453,962; 200,0*) |  |  |  |  |  |  |  | 10 400,0* (10 200,0; 200,0*) |  |  |  |  | 12 944,0* (12 744,0; 200,0*) |  |  |  |  | 12 944,0* (12 744,0; 200,0*) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Мероприятия программы |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители и участники мероприятий |  |  |  |  | Всего расходов по программе, тыс.руб. |  |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Капитальный ремонт, ремонт, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Изготовление ПСД кап.ремонта автодорог с твёрдым покрытием (софинансирование), в т.ч. |  |  | Бюджет МО МР «Дзержинский район» |  |  |  |  |  | Администрация Дзержинского района, Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района, МБУ «ОКС» Дзержинского района |  |  |  |  |  | 1100,0* |  |  |  | 0,0* |  |  |  | 500,0* |  |  |  |  |  | 600,0* |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  |  | Кондрово-Косатынь |  |  | Бюджет МО МР «Дзержинский район» |  |  |  |  |  | Администрация Дзержинского района, Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района, МБУ «ОКС» Дзержинского района |  |  |  |  |  | 200,0* |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 200,0* |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  |  |  | Дворцы-Камельгино |  |  | Бюджет МО МР «Дзержинский район» |  |  |  |  |  | Администрация Дзержинского района, Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района, МБУ «ОКС» Дзержинского района |  |  |  |  |  | 300,0* |  |  |  | 0,0* |  |  |  | 300,0* |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Мероприятия программы |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители и участники мероприятий |  |  |  |  |  | Всего расходов по программе, тыс.руб. |  |  |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  |  |  | Редькино-Фролово |  |  | Бюджет МО МР «Дзержинский район» |  |  |  |  |  | Администрация Дзержинского района, Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района, МБУ «ОКС» Дзержинского района |  |  |  |  |  | 350,0* |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 350,0* |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. |  |  |  | «Кондрово-Никольское»-Прудново |  |  | Бюджет МО МР «Дзержинский район» |  |  |  |  |  | Администрация Дзержинского района, Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района, МБУ «ОКС» Дзержинского района |  |  |  |  |  | 250,0* |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 250,0* |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | Кап.ремонт, ремонт автодорог с твёрдым покрытием (софинансирование) |  |  | Бюджет МО МР «Дзержинский район» |  |  |  |  |  | Администрация Дзержинского района, Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района, МБУ «ОКС» Дзержинского района |  |  |  |  |  | 5000,0* (1000; 4000*) |  |  |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0* |  |  |  |  |  | 1000,0* |  |  |  |  |  |  | 1000,0* |  |  |  |  | 1000,0* |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  | Осуществление части полномочий МО ГП «Город Кондрово» на кап.ремонт, ремонт, реконструкцию автомобильных дорог и сооружений на них в границах городского поселения МО ГП «Город Кондрово» |  |  | За счёт межбюджетных трансфертов из бюджета ГП «Город Кондрово» |  |  |  |  |  | Администрация Дзержинского района, отдел городского хозяйства, финансовый отдел и отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района, МБУ «ОКС» Дзержинского района, МБУ «Автотранспортный отдел» Дзержинского района |  |  |  |  |  | 8 730,850 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 8 730,850 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Мероприятия программы |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители и участники мероприятий |  |  |  |  |  | Всего расходов по программе, тыс.руб. |  |  |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: «Строительство автодороги общего пользования местного значения «Калуга-Медынь»-д.Каравай – к птичникам АО «ПРОДО Птицефабрика» в Дзержинском районе» (софинансирование) |  |  | Бюджет МО МР «Дзержинский район», бюджет Калужской области |  |  |  |  |  | Администрация Дзержинского района, Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района, МБУ «ОКС» Дзержинского района |  |  |  |  |  | 5 510,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 5 510,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  |  |  | Экспертиза проектно-сметной документации по объекту: «Строительство автодороги общего пользования местного значения «Калуга-Медынь»-д.Каравай – к птичникам АО «ПРОДО Птицефабрика» в Дзержинском районе» (софинансирование) |  |  | Бюджет МО МР «Дзержинский район» |  |  |  |  |  | Администрация Дзержинского района, Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района, МБУ «ОКС» Дзержинского района |  |  |  |  |  | 410,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 410,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Мероприятия программы |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители и участники мероприятий |  |  |  |  |  | Всего расходов по программе, тыс.руб. |  |  |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  |  |  | Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство автодороги общего пользования местного значения «Калуга-Медынь»-д.Каравай – к птичникам АО «ПРОДО Птицефабрика» в Дзержинском районе» (софинансирование) |  |  | Бюджет МО МР «Дзержинский район», бюджет Калужской области |  |  |  |  |  | Администрация Дзержинского района, Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района, МБУ «ОКС» Дзержинского района |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  |  |  | Межбюджетный трансферт МО СП «с. Льва Толстого» на ремонт автомобильной дороги по ул. 1-я Лесная в с. Льва Толстого |  |  | Бюджет Калужской области |  |  |  |  |  | Администрация Дзержинского района, администрация МО СП «с. Льва Толстого» |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 350,850* (18 150,850; 6200,0*) |  |  |  | 1000,0 |  |  |  | 11730,850* (9 730,850; 2000,0*) |  |  |  |  |  | 8 120,0* (5920,0; 2200*) |  |  |  |  |  |  | 2500,0* (1500; 1000*) |  |  |  |  | 1000,0* |  |  |  |  |  |  |
| 3. Осуществление полномочий, предусмотренных ст.15 ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Осуществление части полномочий района по дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения в границах населенных пунктов поселений и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных) мест, а также осуществление иных полномочий в области пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в бюджет поселений |  |  |  |  |  |  | Бюджет сельских поселений, бюджет МО МР «Дзержинский район» |  |  |  | Администрация Дзержинского района, администрации сельских поселений, финансовый отдел и отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района |  |  |  |  | 42 379,110 30 |  |  | 12 417,672 30 |  |  |  |  |  | 7 722,438 |  |  |  |  | 7 413,0 |  |  |  |  |  |  | 7 413,0 |  |  |  |  | 7 413,0 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Мероприятия программы |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  | Ответственные исполнители и участники мероприятий |  |  |  |  | Всего расходов по программе, тыс.руб. |  |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Осуществление части полномочий района в части дорожной деятельности в отношении автодорог общего пользования местного значения МР «Дзержинский район» и обеспечения безопасности на них, в части организации содержания автомобильных дорог, по которым осуществляется сообщение населённых пунктов поселений |  |  |  |  |  |  | Бюджет сельских поселений, бюджет МО МР «Дзержинский район» |  |  |  | Администрация Дзержинского района, администрации сельских поселений, финансовый отдел и отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района |  |  |  |  | 13 525,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 4 751,0 |  |  |  |  |  | 1174,0 |  |  |  |  |  |  | 3 050,0 |  |  |  |  | 4 550,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  | Осуществление части полномочий МО ГП «Город Кондрово» по дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения в границах городского поселения МО ГП «Город Кондрово» |  |  |  |  |  |  | За счёт межбюджетных трансфертов из бюджета ГП «Город Кондрово» |  |  |  | Администрация Дзержинского района, отдел городского хозяйства, финансовый отдел и отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района, МБУ «ОКС» Дзержинского района, МБУ «Автотранспортный отдел» Дзержинского района |  |  |  |  | 16 700,0 |  |  | 16 700,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Мероприятия программы |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  | Ответственные исполнители и участники мероприятий |  |  |  |  | Всего расходов по программе, тыс.руб. |  |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  |  | Предоставление межбюджетных трансфертов ГП «Город Кондрово» за счёт отчислений от уплаты акцизов |  |  |  |  |  |  | За счёт межбюджетного трансферта из бюджета МР «Дзержинский район» за счёт отчисления от уплаты акцизов |  |  |  | Финансовый отдел и администрации Дзержинского района |  |  |  |  | 7 572,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1893,0 |  |  |  |  |  | 1893,0 |  |  |  |  |  | 1893,0 |  |  |  | 1893,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  |  | Осуществление части полномочий МО ГП «Город Кондрово» по дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения в границах городского поселения |  |  |  |  |  |  | За счёт средств субсидии из областного бюджета |  |  |  | Администрация Дзержинского района, отдел городского хозяйства, финансовый отдел и отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района |  |  |  |  | 18 240,622 |  |  | 18204,622 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. |  |  | Осуществление части полномочий МО ГП «Город Кондрово» по организации движения транспортных средств, пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в границах городского поселения МО ГП «Город Кондрово» |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО ГП «Город Кондрово» |  |  |  | Администрация Дзержинского района, отдел городского хозяйства, финансовый отдел и отдел ЖКХ, благоустройства и экологии администрации Дзержинского района |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 865,732 30 |  |  | 47 422,294 3 |  |  |  |  |  |  | 14 366,438 |  |  |  |  |  | 13 856,0 |  |  |  |  |  | 12 365,0 |  |  |  | 13 856,0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 678,072 30* (161678,072 30; 7000,0*) |  |  | 50 202,822 3 |  |  |  |  |  |  | 38751,250* (36551,250 2 200,0*) |  |  |  |  |  | 25 624,0* (23224,0; 2 400,0*) |  |  |  |  |  | 26 300,0* (25 100,0; 1 200,0*) |  |  |  | 27 800,0* (26 600,0; 1 200,0*) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Мероприятия программы |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители и участники мероприятий |  |  |  | Всего расходов по программе, тыс.руб. |  |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| ПОДПРОГРАММА 2: «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН» В 2017-2021 ГОДАХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населённых пунктов, дорог регионального и муниципального значения |  |  |  |  | Бюджет МО МР "Дзержинский район" |  |  |  |  |  | Администрация Дзержинского района, ЕДДС |  |  |  |  | 1500,0* |  |  |  |  | 300* |  |  |  |  |  | 300* |  |  |  |  |  | 300* |  |  |  |  |  | 300* |  |  |  | 300* |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Разработка и реализация проектов по совершенствованию организации движения на сети автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  | Бюджет МО МР "Дзержинский район" |  |  |  |  |  | Администрации городских и сельских поселений |  |  |  |  | 1000,0* |  |  |  |  | 200,0* |  |  |  |  |  | 200,0* |  |  |  |  |  | 200,0* |  |  |  |  |  | 200,0* |  |  |  | 200,0* |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Организация в печатных СМИ специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, выпуск специализированной печатной продукции |  |  |  |  | Бюджет МО МР "Дзержинский район" |  |  |  |  |  | Отдел ГИБДД |  |  |  |  | является текущей деятельностью отдела ГИБДД, не требует фин. затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Мероприятия программы |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители и участники мероприятий |  |  |  |  | Всего расходов по программе, тыс.руб. |  |  |  |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  | Бюджет МО МР "Дзержинский район" |  |  |  |  |  | Отдел образования и спорта администрации МР "Дзержинский район", Отдел ГИБДД |  |  |  |  | в рамках текущей деятельности администрации МР "Дзержинский район", отдела ГИБДД, не требует фин. затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,0* |  |  |  |  | 500,0* |  |  |  |  |  | 500,0* |  |  |  |  |  | 500,0* |  |  |  |  |  | 500,0* |  |  |  | 500,0* |  |  |  |  |  |
| 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Приобретение мобильных автогородков для организации формирования у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО МР "Дзержинский район" |  |  |  | Отдел образования и спорта |  |  |  |  | 1000,0* |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 200,0* |  |  |  |  |  |  | 200,0* |  |  |  |  | 200,0* |  |  |  | 300,0* |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Строительство детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных учреждений дополнительного образования детей и дошкольных образовательных учреждений основ безопасного участия в дорожном движении |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО МР "Дзержинский район" |  |  |  | Отдел образования и спорта |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО МР "Дзержинский район" |  |  |  | Отдел образования и спорта, отдел ГИБДД |  |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Мероприятия программы |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  | Ответственные исполнители и участники мероприятий |  |  |  |  | Всего расходов по программе, тыс.руб. |  |  |  |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО МР "Дзержинский район" |  |  |  | Отдел образования и спорта |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  |  | Профилактические работы с детьми и их родителями по фактам нарушения ПДД на основании поступивших из ОГИБДД карточек нарушений с обязательным информированием ОГИБДД о проводимых мероприятиях |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО МР "Дзержинский район" |  |  |  | Образовательные учреждения Дзержинского района, отдел образования и спорта |  |  |  |  | 250,0* |  |  |  |  | 50,0* |  |  |  |  |  | 50,0* |  |  |  |  |  |  | 50,0* |  |  |  |  | 50,0* |  |  |  | 50,0* |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  |  | Обеспечение учреждений дошкольного образования, ОУ и образовательных учреждений системы дополнительного образования детей комплектами учебно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий. |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО МР "Дзержинский район" |  |  |  | Образовательные учреждения Дзержинского района, отдел образования и спорта |  |  |  |  | 320,0 |  |  |  |  | 80,0* |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  |  | Проведение широкомасштабных акций «Внимание-дети», «Внимание-пешеход», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.д. Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в СМИ по вопросам БДД Отдел образования и спорта, отдел ГИБДД |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО МР "Дзержинский район" |  |  |  | Отдел образования и спорта, отдел ГИБДД |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  | 50,0* |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Мероприятия программы |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  | Ответственные исполнители и участники мероприятий |  |  |  |  | Всего расходов по программе, тыс.руб. |  |  |  |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 2.8. |  |  | Повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений по вопросам БДД |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО МР «Дзержинский район» |  |  |  | Образовательные учреждения Дзержинского района, отдел образования и спорта |  |  |  |  | в рамках текущей деятельности отдела образования и спорта администрации Дзержинского района, образовательных учреждений, не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. |  |  | Приобретение детских удерживающих устройств для организации подвоза детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО МР "Дзержинский район" |  |  |  | Отдел образования и спорта |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 030,0* (1850,0; 1180,0*) |  |  |  |  | 790,0* (610,0 180,0*) |  |  |  |  |  | 410,0* (160,0; 250,0*) |  |  |  |  |  |  | 610,0* (360,0; 250,0*) |  |  |  |  | 610,0* (360,0; 250,0*) |  |  |  | 610,0*(360,0; 250,0*) |  |  |  |  |  |
| 3. Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | Совершенствование (развитие) системы сбора и обмена оперативной информацией о состоянии БДД, в том числе для оказания помощи пострадавшим в ДТП |  |  |  |  |  | Бюджет МО МР "Дзержинский район" |  |  |  | МКУ "ЕДДС администрации МР "Дзержинский район" |  |  |  |  | в рамках текущей деятельности МКУ "ЕДДС» администрации МР "Дзержинский район", не требует фин. затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Мероприятия программы |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  | Ответственные исполнители и участники мероприятий |  |  |  |  | Всего расходов по программе, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  | Осуществление комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на практическую отработку вопросов взаимодействия экстренных служб и проведение аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП |  |  |  |  |  | Бюджет МО МР "Дзержинский район" |  |  |  | Отдел ГО и ЧС |  |  |  |  | в рамках текущей деятельностиотдела ГО и ЧС, не требует фин. затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  | Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов |  |  |  |  |  | Бюджет МО МР "Дзержинский район" |  |  |  | Администрация Дзержинского района, администрации городских и сельских поселений |  |  |  |  | 2500,0* |  |  |  |  | 500,0* |  |  |  |  |  | 500,0* |  |  |  |  |  |  | 500,0* |  |  |  |  | 500,0* |  |  |  | 500,0* |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм |  |  |  |  |  | Бюджет МО МР "Дзержинский район" |  |  |  | Администрации городских и сельских поселений, МБУ «ОКС» Дзержинского района |  |  |  |  | 5000* |  |  |  |  | 1000* |  |  |  |  |  | 1000* |  |  |  |  |  |  | 1000* |  |  |  |  | 1000* |  |  |  | 1000* |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7500,0* |  |  |  |  | 1500,0* |  |  |  |  |  | 1500,0* |  |  |  |  |  |  | 1500,0* |  |  |  |  | 1500,0* |  |  |  | 1500,0* |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Мероприятия программы |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  | Ответственные исполнители и участники мероприятий |  |  |  |  | Всего расходов по программе, тыс.руб. |  |  |  |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 5. Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения БДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  | Издание нормативно-правовых актов, регламентирующих работу по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  | Бюджет МО МР "Дзержинский район" |  |  |  | Администрация Дзержинского района |  |  |  | в рамках текущей деятельности администрации Дзержинского района, не требует фин. затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  |  | Проведение семинаров, посвященных обмену опытом в деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  | Бюджет МО МР "Дзержинский район" |  |  |  | Администрация Дзержинского района, Министерство дорожного хозяйства Калужской области |  |  |  | является в рамках текущей деятельности администрации Дзержинского района и министерства дорожного хозяйства Калужской области, не требует фин. затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  |  |  | Анализ состояния дорожно-транспортной дисциплины на территории муниципального района "Дзержинский район" |  |  |  |  |  | Бюджет МО МР "Дзержинский район" |  |  |  | Комиссия по БДД при администрации Дзержинского района |  |  |  | в рамках текущей деятельности комиссии по БДД при администрации Дзержинского района, не требует фин. затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  |  |  | Анализ ДТП с выявлением наиболее аварийных участков дороги для разработки мер по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  | Бюджет МО МР "Дзержинский район" |  |  |  | Отдел ГИБДД |  |  |  | в рамках текущей деятельности отдела ОГИБДД, не требует фин. затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Мероприятия программы |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  | Ответственные исполнители и участники мероприятий |  |  |  | Всего расходов по программе, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 5.5. |  |  |  | Анализ состояния ДДТТ с направлением информации в средства массовой информации |  |  |  |  |  | Бюджет МО МР "Дзержинский район" |  |  |  | Отдел ГИБДД |  |  |  | в рамках текущей деятельности отдела ГИБДД, не требует фин. затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. |  |  |  | Проведение совместных семинаров методистов ОБЖ образовательных учреждений и инспекторов ОГИБДД ОВД по Дзержинскому району |  |  |  |  |  | Бюджет МО МР "Дзержинский район" |  |  |  | Образовательные учреждения Дзержинского района, отдел образования и спорта |  |  |  | в рамках текущей деятельности отдела образования и спорта администрации Дзержинского района, образовательных учреждений, отдела ГИБДД, не требует фин. затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. |  |  |  | Проведение совместных проверок работы ОУ по вопросам организации профилактической работы по предупреждению ДДТТ |  |  |  |  |  | Бюджет МО МР "Дзержинский район" |  |  |  | Отдел образования и спорта, отдел ГИБДД |  |  |  | в рамках текущей деятельности отдела образования и спорта администрации Дзержинского района, не требует фин. затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 530,0* (1 850,0; 10 680,0*) |  |  |  |  |  | 2 790,0 (610,0; 2180,0*) |  |  |  |  |  | 2 410,0 (160,0; 2 250*) |  |  |  |  |  |  | 2 610,0 (360; 2 250*) |  |  |  |  | 2 610,0 (360,0; 2 250*) |  |  |  | 2 610,0 (360,0; 2 250*) |  |  |  |  |  |