| КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ (исполнительно - распорядительный орган) МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН» П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |
| --- | --- |
| « 30 » декабря 2016 г. Кондрово № 1198 |  |
| Об утверждении муниципальной программы «Оздоровление экологической обстановки в Дзержинском районе» на 2017-2021 годы |  |
| На основании постановления администрации муниципального района «Дзержинский район» от 28.12.2016 № 1151 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» и постановления администрации муниципального района «Дзержинский район» от 14.08.2013 № 1931 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» |  |
| ПОСТАНОВЛЯЮ: |  |
| 1. Утвердить муниципальную программу «Оздоровление экологической обстановки в Дзержинском районе» на 2017-2021 годы (прилагается). 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дзержинского района Е.О. Виркова. 3. Признать утратившим силу с 01.01.2017 года постановление администрации муниципального района «Дзержинский район» от 14.11.2013 № 2710 «Об утверждении муниципальной программы « Оздоровление экологической обстановки в Дзержинском районе» (2014-2018 г.г.). |  |
| Глава администрации Дзержинского района А.В. Пичугин |  |

Утверждена

постановлением

администрации

МР «Дзержинский район»

от 30.12.2016  №  1198

Муниципальная программа

«Оздоровление экологической обстановки в Дзержинском районе» на 2017-2021 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии Дзержинского района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Соисполнители муниципальной программы | ● Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии Дзержинского района ● Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями ● Отдел образования и спорта ● Отдел муниципального имущества ● МБУ «Отдел капитального строительства» ● Администрации городских и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
| - Цели муниципальной программы | Оздоровление экологической обстановки на территории /Дзержинского района |  |  |  |  |  |  |
| - Задачи муниципальной программы | Основные задачи: - улучшение состояния окружающей природной среды Дзержинского района, снижение влияния неблагоприятного экологического фактора на здоровье населения; - предотвращение и сокращение вредного воздействия, оказываемого отводами производства и потребления на окружающую среду; - формирование экологической культуры населения, содействия органами образования и просвещения населения, обеспечение права каждого на достоверную информацию о состоянии окружающей природной среды; - обеспечение охраны природных ресурсов, предупреждения и пресечения правонарушений в процессе пользования природными ресурсами; - восстановление потерь в окружающей природной среде, компенсация причинённого ущерба. - развитие и совершенствование нормативно-правовой и методической базы в области обращения с обходами. |  |  |  |  |  |  |
| - Индикаторы муниципальной программы | Улучшение экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |
| - Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2017-2021 |  |  |  |  |  |  |
| - Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Наименование показателя | Всего (тыс.руб.) | в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | 64092,073 (1216; 62876,073*) | 22492,073 (1216; 21276,073*) | 26150* | 8650* | 3650* | 3150* |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства организаций |  |  |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| - Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Улучшение экологической обстановки на территории Дзержинского района |  |  |  |  |  |  |

  - Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

В целом экологическая ситуация в Дзержинском районе оценивается как стабильная.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу постоянно сокращаются.

  - Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы.

●           Строительство очистных сооружений в ГП «П. Полотняный Завод».

●           Строительство напорного коллектора ощущённых вод от очистных сооружений п. Пятовский.

●           Неудовлетворительное состояние дел по рекультивации нарушенных земель.

●           Отсутствие системы водоснабжения в д. Каравай.

  - Приоритеты  в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи  и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной  программы,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

  - Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

Строительство объектов и систем водоснабжения.

Обследование, паспортизация, страхование и ремонт ГТС.

  - Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

Основной целью Программы является оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности на территории Дзержинского района.

Задачи муниципальной программы:

- улучшение состояния окружающей природной среды Дзержинского района, снижение влияния неблагоприятного экологического фактора на здоровье населения;

- предотвращение и сокращение вредного воздействия, оказываемого отходами производства и потребления на окружающую среду;

- формирование экологической культуры населения, содействия органами образования и просвещения населения, обеспечение права каждого на достоверную информацию о состоянии окружающей природной среды;

- восстановление потерь в окружающей природной среде, компенсация причинённого вреда;

- развитие и совершенствование нормативно-правовой и методической базы в области обращения с обходами.

  - Конечные результаты реализации муниципальной программы

Улучшение экологической обстановки на территории Дзержинского района, снижение риска образования неблагоприятного воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух, почву, воду здоровье населения района.

  - Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы 2017 -2021 годы.

Основные мероприятия для реализации муниципальной программы « Оздоровление экологической обстановки в Дзержинском районе» на 2017-2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Заказчик | Исполнитель | Показатель результативности | Источник финансирования | Объемы финансовых средств, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Мероприятия по экологическому просвещению и подготовке кадров |  |  |  | Бюджет муниципального района «Дзержинский район» | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Работы по экологическому образованию и подготовке кадров, проведение с учащимися школ научно-исследовательских работ. Проведение экологической практики. | Администрация района | Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями, отдел образования и спорта | Улучшение экологического образования населения | Бюджет муниципального района «Дзержинский район» | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятия по защите от экологической опасности |  |  |  | Бюджет муниципального района «Дзержинский район», Областной бюджет | 57076,073 (900; 56176,073*) | 21476,073 (900; 20576,073*) | 24650* | 7150* | 2150* | 1650* |
| 2.1 | Работы по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок | Администрация района | Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии, администрация поселения | Снижение загрязнения окружающей среды | Бюджет муниципального района «Дзержинский район» | 4800 (800; 4000*) | 800 | 1000* | 1000* | 1000* | 1000* |
| 2.3 | Выполнение работ по обследованию ГТС с составлением расчётов вероятного вреда при аварии на ГТС | Администрация района | Администрация района, администрация поселения | Предотвращение ЧС | Бюджет муниципального района «Дзержинский район» | 2500* | 500* | 500* | 500* | 500* | 500* |
| 2.4 | Паспортизация, страхование и ремонт ГТС | Администрация района | Отдел муниципального имущества, администрация поселения | Предотвращение ЧС | Бюджет муниципального района «Дзержинский район» | 700 (100; 600*) | 100 | 150* | 150* | 150* | 150* |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 2.5 | Проект и строительство напорного коллектора очищенных вод от очистных сооружений п. Пятовский Дзержинского района Калужской области | Администрация района | МБУ «Отдел капитального строительства» | Снижение загрязнения окружающей среды, улучшение экологической обстановки в районе | Бюджет муниципального района «Дзержинский район» | 2000* | 500* | 500* | 500* | 500* | 0 |
| 2.6 | Строительство системы водоснабжения в д. Каравай Дзержинского района Калужской области | Администрация района | МБУ «Отдел капитального строительства» | Улучшение экологической обстановки в районе | Бюджет муниципального района «Дзержинский район» | 4500* | 2000* | 2500* | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Проектно-изыскательные работы по рекультивации земельного участка, нарушенного при складировании и захоронении промышленных, бытовых и других отходов, расположенного в «п. Товарково» | Администрация района | Администрация ГП «п. Товарково», МБУ «Отдел капитального строительства» | Улучшение экологической обстановки в районе | Бюджет муниципального района «Дзержинский район» | 15000* | 5000* | 5000* | 5000* | 0 | 0 |
| 2.8 | Проектные работы по объекту «Очистные сооружения в ГП «Полотняный Завод» производительностью 1000 м3 в сутки хозяйственно-бытовых сточных вод, I очередь строительство, в том числе: | Администрация района | Администрация ГП «п.э Полотняный завод», МБУ «Отдел капитального строительства | Снижение загрязнения окружающей среды, улучшение экологической обстановки в районе | Бюджет муниципального района «Дзержинский район» | 27576,073* | 12576,073* | 15000* | 0 | 0 | 0 |
|  | ПИР |  |  |  |  |  | 12576,073* | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | СМР |  |  |  |  |  | 0 | 15000* | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов |  |  |  | Бюджет муниципального района «Дзержинский район» | 7000 (300; 6700*) | 1000 (300; 700*) | 1500* | 1500* | 1500* | 1500* |
| 3.1 | Проведение акций по благоустройству населенных пунктов | Администрация района | Администрация поселения | Улучшение экологической обстановки в районе | Бюджет муниципального района «Дзержинский район» | 2300 (300; 2000*) | 300 | 500* | 500* | 500* | 500* |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 3.2. | Проведение районного конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование района» | Администрация района | Отдел ЖКХ, благоустройства и экологии, администрация поселения | Улучшение экологической обстановки в районе | Бюджет муниципального района «Дзержинский район» | 4700* | 700* | 1000* | 1000* | 1000* | 1000* |
| ИТОГО: |  |  |  |  | Бюджет муниципального района «Дзержинский район» | 64092,073 (1216; 62876,073*) | 22492,073 (1216; 21276,073*) | 26150* | 8650* | 3650* | 3150* |