| КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ (исполнительно - распорядительный орган) МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН» П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |
| --- | --- | --- |
| «28» ноября 2023 г. г. Кондрово № 1765 |  |  |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дзержинском районе», утвержденную постановлением администрации Дзержинского района от 12.02.2021 № 169 |  |  |
| В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ и на основании постановления администрации Дзержинского района от 14.08.2013 № 1931 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Дзержинский район» |  |  |
| ПОСТАНОВЛЯЮ: |  |  |
| 1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дзержинском районе», утвержденную постановлением администрации Дзержинского района от 12.02.2021 № 169 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дзержинском районе», изложив раздел паспорта Программы «Объёмы и источники финансирования муниципальной Программы», раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» и раздел 8 «Мероприятия Программы» в новой редакции (прилагается). 2. Считать утратившим силу постановление администрации от 16.10.2023 № 1484 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дзержинском районе», утвержденную постановлением администрации Дзержинского района от 12.02.2021 № 169». 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дзержинского района А.А. Гусарова. Глава администрации Дзержинского района Е.О. Вирков |  |  |

Приложение

к постановлению администрации

Дзержинского района

от     28.11.2023 №  1765

Объёмы и источники финансирования муниципальной Программы

| Года | Всего (руб.) | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет | Бюджет МО МР «Дзержинский район» |
| 2021 | 18 728 840,78 | 17 013 824,16 | 1 715 016,62 |
| 2022 | 22 226 624,54 | 17 987 998,95 | 4 238 625,59 |
| 2023 | 46 630 502,2 (38130 502,2; 8 500 000*) | 33 960 955,76 | 12 669 546,44* (4 169 546,44; 8 500 000*) |
| 2024 | 33 763554,85* (12 449 618,85 21 313 936*) | 8 544 318,85 | 25 219 236* (3 905 300; 21 313 936*) |
| 2025 | 46 463594,85* (13 449618,85; 33 013 976*) | 8 544 318,85 | 37 919 276* (4 905 300; 33 013 976*) |
| Итого: | 167 813 117,21* (104 985 205,21; 62 827 912*) | 86 051 416,56 | 81 761 700,65* (18 933 788,65; 62 827 912*) |

5. Ресурсное обеспечение Программы

На реализацию мероприятий настоящей Программы предусмотрены средства в объёме  167 813 117,21* (104 985 205,21; 62 827 912*) рублей, в том числе по годам:

| Года | ИТОГО (руб.) | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет* | Бюджет МО «Дзержинский район» |
| 2021 | 18 728 840,78 | 17 013 824,16 | 1 715 016,62 |
| 2022 | 22 226 624,54 | 17 987 998,95 | 4 238 625,59 |
| 2023 | 46 630 502,2 (38130 502,2; 8 500 000*) | 33 960 955,76 | 12 669 546,44* (4 169 546,44; 8 500 000*) |
| 2024 | 33 763554,85* (12 449 618,85 21 313 936*) | 8 544 318,85 | 25 219 236* (3 905 300; 21 313 936*) |
| 2025 | 46 463594,85* (13 449618,85; 33 013 976*) | 8 544 318,85 | 37 919 276* (4 905 300; 33 013 976*) |
| Итого: | 167 813 117,21* (104 985 205,21; 62 827 912*) | 86 051 416,56 | 81 761 700,65* (18 933 788,65; 62 827 912*) |

8. Мероприятия Программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дзержинском районе»

| Наименование мероприятия | Источники финанси- рования | Ответственные исполнители | Всего (руб.) | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Проектно-изыскательские работы по строительству блочно-модульных котельных с инженерными сетями: |  |  | 2 549 580,86 | 555 061,86 | 1 946 019 | 48 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. «Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Калужская область, д. Лужное» 0,5 МВт | бюджет МР «Дзержинский район» | МБУ «Отдел капитального строительства» Дзержинского района | 555 061,86 | 555 061,86 |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Дзержинского района |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.2. по объекту: «Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Калужская область, д. Жилетово | бюджет МР «Дзержинский район» | Администрация Дзержинского района, МБУ «Отдел капитального строительства» Дзержинского района | 1 946 019 |  | 1 946 019 |  |  |  |
| 1.3. по объекту: «котельная в с. Дворцы, Дзержинского района, Калужской области с использованием существующей газовой блочно-модульной котельной мощностью 0.933 мВТ» | бюджет МР «Дзержинский район» | Администрация Дзержинского района, МБУ «Отдел капитального строительства» Дзержинского района | 1 548 000 |  | 0,0 | 48 500 | 1 500 000 |  |
| 1.4. по объекту: «газовая блочно-модульная котельная для отопления СОШ № 2, МКУК «ГДК» в г. Кондрово | бюджет МР «Дзержинский район» | МБУ «Отдел капитального строительства» Дзержинского района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Наименование мероприятия | Источники финанси- рования | Ответственные исполнители | Всего (руб.) | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 2. Строительство блочно-модульных котельных с инженерными сетям | бюджет МР «Дзержинский район» |  | 24 198 538,95 (14 000 000*) | 0,0 | 0,0 | 24 198 538,95 (1 000 000*) | 13 000 000* | 0,0 |
| 2.1. по объекту: «Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Калужская область, д. Лужное» | бюджет МР «Дзержинский район» | Администрация Дзержинского района, МБУ «Отдел капитального строительства» Дзержинского района |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 13 000 000* | 0,0 |  | 0,0 | 13 000 000* |  |
| Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области: Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере ЖКХ. В т.ч. 2.2. Строительно-монтажные работы по объекту: "Газовая котельная заводского изготовления, расположенная по адресу: Калужская область, Дзержинский район, д. Жилетово" | областной бюджет | Администрация Дзержинского района, МУП «ДЕЗ» | 21 873 865,97 |  |  | 21 873 865,97 |  |  |
|  | бюджет МР «Дзержинский район» (софинансирование) | Администрация Дзержинского района, МУП «ДЕЗ» | 2 324 672,98 |  |  | 2 324 672,98 |  |  |
| 2.3. по объекту: «Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Калужская область, с. Дворцы | бюджет МР «Дзержинский район» | Администрация Дзержинского района, МБУ «Отдел капитального строительства» Дзержинского района | 1 000 000* |  |  | 1 000 000* |  |  |
| Наименование мероприятия | Источники финанси- рования | Ответственные исполнители | Всего (руб.) | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 3.Создание аварийно-технического запаса | бюджет МР «Дзержинский район» | МУП «Дирекция единого заказчика на услуги ЖКХ» | 1 000 000* | 0,0 | 0,0 | 1 000 000* | 0,0 | 0,0 |
| 4.Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области: Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере ЖКХ | областной бюджет | Администрация Дзержинского района, МУП «ДЕЗ» | 24 737 121,47 | 10 439 592,82 | 10 519 080,20 | 3 777 935,83 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (межбюджетный трансферт бюджету ГП «г. Кондрово») | отдел городского хозяйства | 20 939 386,67 | 6 574 231,34 | 7 468 918,75 | 6 896 236,58 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (межбюджетный трансферт бюджету СП «д. Редькино») | Администрация Дзержинского района | 1 412 917,38 | 0,0 | 0,0 | 1 412 917,38 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | Администрация Дзержинского района | 17 088 637,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 544 318,85 | 8 544 318,85 |
|  | бюджет МР «Дзержинский район» | Администрация Дзержинского района, МУП «ДЕЗ» (софинансирование) | 2 679 388,36 | 1 159 954,76 | 1 117 928,66 | 401 504,94 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МР «Дзержинский район» | Администрация Дзержинского района | 1 058 819,90 | 0,0 | 1 058 819,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МР «Дзержинский район» | Администрация Дзержинского района, (софинансирование СП «д. Редькино») | 150 159,60 | 0,0 | 0,0 | 150 159,60 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МР «Дзержинский район» | Администрация Дзержинского района (софинансирование) | 1 816 116,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 908 058,37 | 908 058,37 |
| 5. Прочие мероприятия в области энергосбережения | бюджет МР «Дзержинский район» | Администрация Дзержинского района | 3 666 492,8 | 0,0 | 50 858,03 | 1 224 908,92 | 1 379 548,22 | 1 011 177,63 |
| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Ответственные исполнители | Всего (руб.) | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 6. Приобретение газовой блочно-модульной котельной для отопления СОШ № 2, МКУК «ГДК» в г. Кондрово | бюджет МР «Дзержинский район» | Администрация Дзержинского района | 1 931 629,41* (117 693,41; 1 813 936*) |  |  |  | 1 931 629,41* (117 693,41; 1 813 936*) |  |
| 7. Приобретение газовой блочно-модульной котельной для отопления СОШ № 4 по ул. Чапаева г. Кондрово | бюджет МР «Дзержинский район» | Администрация Дзержинского района | 30 000 000* (2 986 064; 27 013 976*) |  |  |  |  | 30 000 000* (2 986 064; 27 013 976*) |
| 8. Субсидии муниципальным образованиям на реализацию концессионных соглашений | областной бюджет (межбюджетный трансферт бюджету ГП «г.Товарково») | Финансовый отдел администрации Дзержинского района | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МР «Дзержинский район» | Финансовый отдел администрации Дзержинского района | 20 000 000* | 0,0 | 0,0 | 5 000 000* | 5 000 000* | 5 000 000* |
| 9.Закупка энергосберегающих светильников | бюджет МР «Дзержинский район» | Администрация Дзержинского района | 4 000 000* | 0,0 | 0,0 | 1 000 000* | 1 000 000* | 1 000 000* |
| 10. Закупка приборов учета потребляемых энергоресурсов в общеобразовательные учреждения | бюджет МР «Дзержинский район» | Администрация Дзержинского района | 1 000 000* | 0,0 | 0,0 | 500 000* | 500 000* | 0,0 |
| 11. Оказание услуги по разработке сводного топливно-энергетического баланса МО «Дзержинский район» | бюджет МР «Дзержинский район» | Администрация Дзержинского района | 79 800 | 0,0 | 60 000 | 19 800 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО, из них: |  | 167 813 117,21* (104 985 205,21; 62 827 912*) | 18 728 840,78 | 22 226 624,54 | 46 630 502,2 (38130 502,2; 8 500 000*) | 33 763554,85* (12 449 618,85 21 313 936*) | 46 463594,85* (13 449618,85; 33 013 976*) |
| Итого: | бюджет МР «Дзержинский район» |  | 81 761 700,65* (18 933 788,65; 62 827 912*) | 1 715 016,62 | 4 238 625,59 | 12 669 546,44* (4 169 546,44; 8 500 000*) | 25 219 236* (3 905 300; 21 313 936*) | 37 919 276* (4 905 300; 33 013 976*) |
|  | областной бюджет |  | 86 051 416,56 | 17 013 824,16 | 17 987 998,95 | 33 960 955,76 | 8 544 318,85 | 8 544 318,85 |

*при наличии дополнительных источников финансирования.