КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ (исполнительно - распорядительный орган) МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН» П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«_____»__________2017 г. г. Кондрово №_______

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Кондрово»

с 2017 по 2022 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Правилами благоустройства и озеленения территории городского поселения «Город Кондрово» (утверждены Решением Кондровской городской Думы № 30 от 28.05.2015г.), а так же в целях улучшения состояния и благоустройства территории ГП «Город Кондрово»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Кондрово».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте городской Управы городского поселения «Город Кондрово» и в районной газете «Новое время».

Глава администрации

Дзержинского  района			                				А.В. Пичугин

Приложение к Постановлению

Администрации Дзержинского района

от  __________ N ____

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды городского поселения

«Город Кондрово» с 2017 по 2022 год.

Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы Участники программы | Отдел городского хозяйства Дзержинского района Заинтересованные лица |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | С 2017 по 2022 год |
| Цель Муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения «Город Кондрово». |
| Задачи Муниципальной программы | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения «Город Кондрово». - Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского поселения «Город Кондрово». |
| Целевые показатели (индикаторы) Муниципальной программы | - Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД. - Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий. |
| Объем и источники финансирования Муниципальной программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы составляет _________тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | - Приведение в нормативное состояние дворовых территорий -_______. - Благоустройство муниципальных территорий общего пользования -_______. |

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1  . Характеристика благоустройства дворовых территорий.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по городскому поселению «Город Кондрово» полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде районов города дождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения  территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых  территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения,

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

сферу содержания дворовых территорий

Таблица 1

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Год формирования муниципальной программы 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц |  |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % |  |
| 3. | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц |  |
| 4. | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % |  |

2.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории города  имеется 3 объекта -  парки, скверы.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности  общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных  муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения городского поселения «Город Кондрово».

Таблица 2

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

благоустройство общественных территорий городского поселения «Город Сосенский»

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Год формирования муниципальной программы 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц |  |
| 2. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % |  |
| 3. | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования. | единиц |  |

2.3 Действующие Правила благоустройства территории городского поселения «Город Кондрово» в связи с изменениями законодательства, требований по содержанию территорий,   постоянно корректируются.

Раздел III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Основной целью Муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий городского поселения «Город Кондрово»;

3.2. Основные задачи Муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Кондрово;

б) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Кондрово.

Таблица 3

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы

|  | Цель, задача | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель. Повышение уровня благоустройства территорий | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % |  |
|  |  | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % |  |
|  | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц |  |
| 2. |  | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц |  |
|  |  | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % |  |
|  | Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц |  |
|  |  | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования. | единиц |  |
| 3 | Задача 3. Принятие Правил благоустройства территории, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | Утверждение правил благоустройства территории города Кондрово (с учетом общественных обсуждений) | единиц |  |

3.3. В целях решения задач, направленных на достижение цели Муниципальной программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

3.4. В результате реализации мероприятий Муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

3.5. Успешное выполнение задач Муниципальной программы  позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность города.

3.6. Реализация Муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство  территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве______, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом по городу составит _______ %.

б) благоустройство муниципальных территорий общего пользования - ______.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 2 к программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,  (приложение 3 к программе),

-  нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложения 4-6 к программе),

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного  перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ (приложение 7 к программе),

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу (приложение 8 к программе).

Раздел IV. СОСТАВ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках Муниципальной программы, приведены в приложении 1 к Муниципальной программе.

Раздел V. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6.1. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Дзержинского района.

6.2. Участниками Муниципальной программы являются: заинтересованные лица.

6.3. Ответственный исполнитель Муниципальной программы:

а) осуществляют реализацию мероприятий Муниципальной программы, отдельных в рамках своих полномочий

б) координирует деятельность исполнителей по реализации подпрограмм, отдельных мероприятий Муниципальной программы;

в) выполняет функции исполнителя Муниципальной программы в части, касающейся его полномочий;

г) запрашивают у исполнителей Муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации Муниципальной программы, проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы

д) осуществляют оценку эффективности реализации Муниципальной программы, а также реализации подпрограмм, входящих в Муниципальную программу, путем определения степени достижения целевых показателей Муниципальной программы и полноты использования средств;

е) готовят в срок до 31 декабря  текущего года годовой отчет о реализации Муниципальной программы и представляет его в установленном порядке.

6.5. Исполнители программы:

а) формируют предложения по внесению изменений в Муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;

б) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации мероприятий Муниципальной программы;

в) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

6.6. На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

6.7. Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета города, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Муниципальной программы, в результате чего показатели Муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

6.8. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет осуществляют реализацию мероприятий Муниципальной программы, отдельных в рамках своих полномочий и Муниципальную программу.

Приложение 1

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения

«Город Кондрово»

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы

"Формирование современной городской среды на территории

городского поселения «Город

Кондрово "

| N п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия/источник финансирования | Ответственный исполнитель, исполнитель | Период реализации Программы (2017-2022 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа, всего: | Администрация Дзержинского района |  |
|  | - бюджет города - внебюджетные источники |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |
| 2. | Актуализация Правил благоустройства территории города Кондрово в соответствии с федеральными требованиями | Администрация Дзержинского района |  |

Примечание:

*Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству с 2017 по 2022 годы, будет сформирован после определения объемов и стоимости работ.

** Общественная территория для благоустройства с 2017 по 2022 годы будет определена по результатам народного голосования.

Приложение 2

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения «Город

Кондрово»

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

Виды работ

- Ремонт дворовых проездов

- Обеспечение освещения дворовых территорий

- Установка скамеек

- Установка урн

Приложение 3

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения «Город

Кондрово»

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

| № пп | Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение |

Приложение 4

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения «Город

Кондрово»

| Единичные расценки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на ремонт дворовых проездов |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость с НДС в руб. |

Приложение 5

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения «Город

Кондрово»

Единичные расценки

на освещение дворовых территорий

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
|  | Материалы |  |  |

Приложение 6

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения «Город

Кондрово»

Единичные расценки

на установку скамьи

| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
|  | Оборудование |  |  |

Единичные расценки

на установку урны

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
|  | Оборудование |  |  |

Приложение 7

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения «Город

Кондрово»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского поселения

«Город Кондрово»

1. Общие положения

Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского поселения «Город Кондрово» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

  - В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – установленный постановлением Администрации городского поселения «Город Кондрово» перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Кондрово;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского поселения «Город Кондрово» за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации Дзержинского района для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

- Порядок и форма участия  (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

  - Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

  - Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

  - Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

  - Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию Дзержинского района (далее - Администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

  - При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

- Условия аккумулирования и расходования средств

  - В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный постановлением Администрации Дзержинского района, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета города Кондрово.

  - После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из  нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

  - Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

  - В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части  выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

  - Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.

  - На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

  - Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

  - Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации Дзержинского района и на сайте городской Управы городского поселения «Город Кондрово» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Комитет ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

  - Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

  - Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

  - Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Управлением финансов в соответствии с бюджетным законодательство.

Приложение 8

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения «Город

Кондрово»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу  формирования современной городской среды на территории городского поселения «Город Кондрово»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу  формирования современной городской среды на территории городского поселения «Город Кондрово» (далее  - Порядок).

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается заинтересованными лицами.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших  отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.

5. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения «Город Кондрово».

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству,

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с общественной муниципальной комиссией;

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

7. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.