- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ (исполнительно-распорядительный орган)

- СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЛЬВА-ТОЛСТОГО»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2025 года                                     с. Льва Толстого                                           	       № 2

О разработке проекта внесения изменений

в Правила землепользования и застройки

МО СП «Село Льва-Толстого» Дзержинского

района Калужской области

В соответствии со статьями 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО СП «Село Льва-Толстого», соглашением о передаче полномочий от 01.01.2019,  с целью приведения  в соответствие с генеральным планом МО СП «Село Льва-Толстого», установления порядка осуществления градостроительной деятельности и землепользования:, Уставом муниципального образования сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Разработать проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО СП «Село Льва-Толстого» Дзержинского района Калужской области, утвержденные решением Сельской Думы МО СП «Село Льва-Толстого» от 28.05.2015г. № 22, в редакции решений Сельской Думы МО СП «Село Льва-Толстого» от 28.06.2017г.№114, от 27.02.2020г №262, №29 от 22.11.2022г., №59 от 19.12.2024г.

2.  Установить этапы градостроительного зонирования, порядок и сроки проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки (приложение 1).

3.  Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в течении десяти дней с момента его принятия и вступает в силу со дня его опубликования.

4.  Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.

- И.о.главы администрации

МО СП «Село Льва-Толстого»                                         		             С.В. Ганжела

Приложение №1

к постановлению администрации

МО СП «Село Льва-Толстого»

от 09.01.2025г. № 2

Этапы градостроительного зонирования

1 этап.   Корректировка текстовой части ПЗЗ с целью приведения в соответствие с

действующим законодательством: разработка градостроительных регламентов для территориальных зон с указанием видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2 этап.  Корректировка карт градостроительного зонирования и карт зон с особыми

условиями

Порядок и сроки

проведения работ по внесению изменений в правила     землепользования и застройки МО СП «Село Льва-Толстого» и этапы градостроительного зонирования.

| Порядк проведе-ния работ | Наименование видов работ | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Официальное опубликование сообщения о приятом решении подготовки проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Село Льва-Толстого» в порядке, установленном для официального опубликования нормативно-правовых актов. | Администрация поселения | не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия решения администрации (исполнительно-распорядитель-ного органа) о разработке проекта. |
|  | Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Село Льва-Толстого» согласно установленным этапам градостроительного зонирования. | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, | 1 месяц |
|  | Проверка проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Село Льва-Толстого» в соответствии с действующим законодательством | Комиссия по подготовке проекта Правил земле-пользования и застройки | 7 дней |
|  | Подготовка проекта Решения «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки МО СП «Село Льва-Толстого» | Администрация поселения | Не позднее десяти дней со дня получения проекта |
|  | Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний | Администрация поселения | Не позднее чем за 7 дней до дня размещения проекта на сайте |
|  | Опубликование проекта изменений в Правила землепользования и застройки | Администрация поселения | Не более 7 дней |
|  | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки МО СП «Село Льва-Толстого» | Комиссия по подготовке проекта Правил земле-пользования и застройки | Не менее двух и не более четырёх месяцев со дня опубликования проекта Правил землепользования и застройки |
|  | Опубликование и размещение в сети интернет материалов по публичным слушаниям | Комиссия по землепользованию и застройке | 7 дней |
|  | Направление проекта изменений в Правила землепользования и застройки в Сельскую Думу (представительный орган) | Администрация поселения | В течение десяти дней после предоставления комиссией проекта Правил землепользования и застройки и результатов публичных слушаний |
|  | Утверждение изменений в Правила землепользования и застройки МО СП «Село Льва-Толстого» | Сельская Дума | На очередном заседании |
|  | Опубликование Правил землепользования и застройки на сайте. Размещение в ФГИС ТП | Администрация поселения | Не позднее 10 дней со дня утверждения |