Утверждена

Постановлением

администрации муниципального

образования

сельское поселение «Село Дворцы»

от 18.10.2012 года за №102-а

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Село Дворцы»« БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА 2013-2017 ГОДЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **программы** | Муниципальная долгосрочная целевая программа сельского поселения «Село Дворцы» «Благоустройство населенных пунктов на 2013-2017 годы»( далее в тексте – Программа) |
| **Заказчик**  **Программы** | Администрации МО СП «Село Дворцы» |
| **Разработчик**  **программы** | Администрация МО СП «Село Дворцы» |
| **Сроки реализации**  **Программы** | Программа осуществляется в 2013-2017 годы |
| **Основные**  **Мероприятия**  **Программы** | Мероприятия сгруппированы по нескольким направлениям:  -содержание и строительство дорог в населенных пунктах сельского поселения;  - реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских площадок;  - строительство и благоустройство колодцев и естественных водоемов в населенных пунктах сельского поселения;  -установка, ремонт, содержание светильников наружного освещения;  -озеленение населенных пунктов поселения, уход за зелеными насаждениями, обрезка деревьев и кустарников;  -санитарная очистка территорий населенных пунктов сельского поселения и вывоз твердых бытовых отходов;  -благоустройство и поддержание надлежащего состояния памятников, обелисков павшим воинам и других мест захоронения;  -другие мероприятия. |
| **Исполнители**  **Мероприятий**  **Программы** | Администрация МО СП «Село Дворцы» |
| **Объем и**  **источники финансирования программы** | **Общая сумма расходов** на реализацию программы из средств местного бюджета на период с 2013-2017 гг.- **3588,6 тыс.рублей,**  В том числе по годам:  **2013г-868,6 тыс. руб**  **2014г-900 тыс.руб**  **2015г-920 тыс.руб**  **2016-900 тыс. руб (в плане)**  **2017-1000 тыс.руб. (в плане)** |
| **Ожидаемые**  **Результаты от**  **Реализации**  **программы** | 1.Благоустройство территории мест массового пребывания  людей.  2.Обустройство детских и спортивны площадок.  3.Улучшение благоустройства дорог.  4.Улучшение экологической и санитарной обстановки сельского  поселения.  5.Повышение культурного уровня населения.  6.Повышение инвестиционной привлекательности сельского  поселения. |
| **Органы,**  **осуществляющие контроль за ходом**  **Реализации**  **Программы** | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет постоянная комиссия по благоустройству  сельской Думы сельского поселения «Село Дворцы» |

Приложение к муниципальнойдолгосрочной целевой

программесельского поселения «Село Дворцы»

«Благоустройство населенных пунктов на 2013-2017 годы»

**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Мероприятия** | **Ответ.испол.** | **Объемы и источники финансирования**  **( тыс. руб.) погодам** | | | | | | | | |
| **2012** | **2013** | | | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **итого** |
| ***Дорожное хозяйство*** | | | | | | | | | | | |
| **1**. | Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений. Благоустройство дорог кюветов, пешеходных дорожек, мостов, тротуаров. |  | **150** | **160** | | | **160** | **160** |  |  | **630** |
| **Итого из средств местного бюджета:** | | | **150** | **160** | | | **160** | **160** |  |  | **630** |
| ***Наружное освещение*** | | | | | | | | | | | |
| **2.** | Установка,ремонт, содержание светильников наружного освещения |  | **230** | **240** | | | **240** | **240** |  |  | **950** |
| **Итого из средств местного бюджета:** | | | **230** | **240** | | | **240** | **240** |  |  | **950** |
| ***Озеленение*** | | | | | | | | | | | |
| **3.** | Озеленение населенных пунктов поселения, уход за зелеными насаждениями, обрезка деревьев и кустарников |  | **10** | **10** | | | **10** | **10** |  |  | **40** |
| **Итого из средств местного бюджета:** | | | **10** | **10** | | | **10** | **10** |  |  | **40** |
| ***Организация и содержание мест захоронения*** | | | | | | | | | | | |
| **4.** | Благоустройство и подержание надлежащего состояния памятников, обелисков павшим воинам и других мест захоронения. |  | **50** | **50** | | **50** | | **50** |  |  | **200** |
| **Итого из средств местного бюджета:** | | | **50** | **50** | | **50** | | **50** |  |  | **200** |
| ***Прочие мероприятия по благоустройству*** | | | | | | | | | | | |
| **5.** | Санитарная очистка территорий населенных пунктов сельского поселения и вывоз твердых бытовых отходов |  | **200** | | **210** | | **210** | **220** |  |  | **840** |
| **6.** | Обустройство детских и спортивных площадок |  | **10** | | **10** | | **10** | **10** |  |  | **40** |
| **7.** | Строительство и благоустройство колодцев и естественных водоемов в населенных пунктах сельского поселения |  | **105** | | **115** | | **115** | **115** |  |  | **450** |
| **8.** | **Другие мероприятия** |  | **113,6** | | **105** | | **105** | **115** |  | **176** | **438,6** |
| **Итого из средств местного бюджета:** | | | **428,6** | | **440** | | **450** | **460** |  | **8,6** |  |
| **Всего из средств местного бюджета:** | | | **868,6** | | **900** | | **900** | **920** |  |  |  |

**ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

**Задача 1. Приведение в качественное состояние элементов внешнего благоустройства муниципального образования сельское поселение «Село Дворцы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Мероприятия** | | **Срок испол.** | **Ответ. Испол.** | **Объемы и источники финансирования ( тыс.руб.)**  **по годам** | | | | |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| ***Дорожное хозяйство*** | | | | | | | | | | |
| **1.** | | **Устранение деформаций и повреждений покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформированных швов** | **2013-**  **2017г** | |  |  |  |  |  |  |
|  | | с. Дворцы | **2013-**  **2017г** | |  | **300** | **300** | **300** |  |  |
|  | | д. Железцово | **2013г** | |  |  |  |  | **330** |  |
|  | | д. Камельгино | **2015г** | |  |  |  |  |  |  |
|  | | д. Колышево | **2015** | |  |  |  |  |  |  |
|  | | д. Куровская |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | д. Новоскаковская |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | д. Обухова |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | д. Осеньево |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | д. Учхоз |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | д. Староскаковская |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | д. Тучнево |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **2.** | ***Провести озеленение деревень*** | | | | | | | | | |
|  | с. Дворцы | | **2013-**  **2017г** | |  | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** |
|  | д. Железцово | | **2014г** | |  |  |  |  |  | **5** |
|  | д. Камельгино | | **2013г-2017г** | |  |  |  |  | **5** |  |
|  | д. Колышево | | **2013г**  **2015г** | |  |  | **5** |  |  |  |
|  | д. Куровская | | **2014г** | |  | **5** |  |  |  |  |
|  | д. Новоскаковская | | **2013г-**  **2016г** | |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Обухова | | **2015г** | |  | **80** | **100** | **120** | **140** | **150** |
|  | д. Осеньево | | **2015г** | |  | **20** | **20** | **25** | **20** | **20** |
|  | д. Учхоз | | **2014г**  **2017г** | |  | **20** | **20** | **25** | **20** | **20** |
|  | д. Староскаковская | | **2015г** | |  | **20** | **20** | **20** | **25** | **20** |
|  | д. Тучнево | | **2015г** | |  | **20** | **20** | **20** | **25** | **20** |
| **3.** | ***Фасады домов, общественных и производственных зданий*** | | | | | | | | | |
|  | д. Дворцы | | **2013-**  **2017г** | |  | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** |
|  | д. Новоскаковская | | **2013-**  **2017г** | |  | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** |
| **4.** | ***Санитарная очистка и вывоз твердых бытовых отходов*** | | | | | | | | | |
|  | с. Дворцы | |  | |  | **20** | **20** | **30** | **30** | **40** |
|  | д. Железцово | |  | |  | **10** | **15** | **15** | **15** | **20** |
|  | д. Камельгино | |  | |  | **10** | **15** | **15** | **15** | **20** |
|  | д. Колышево | |  | |  |  | **15** | **15** | **20** | **20** |
|  | д. Куровская | |  | |  | **15** | **15** | **15** | **20** | **20** |
|  | д. Новоскаковская | |  | |  | **15** | **15** | **15** | **20** | **20** |
|  | д. Обухова | |  | |  | **10** | **15** | **15** | **20** | **15** |
|  | д. Осеньево | |  | |  | **10** | **15** | **15** | **15** | **20** |
|  | д. Учхоз | |  | |  |  | **15** | **15** | **20** | **20** |
|  | д. Староскаковская | |  | |  | **10** | **15** | **15** | **15** | **20** |
|  | д. Тучнево | |  | |  |  | **15** | **15** | **20** | **20** |
| **5.** | ***Благоустройство и поддержание надлежащего состояния***  ***памятников, обелисков павшим воинам и воинских захоронений*** | | | | | | | | | |  |
|  | с. Дворцы | | **2013-**  **2017г** | |  | **30** | **15** | **15** | **15** | **15** |
|  | д. Камельгино | | **2013-**  **2017г** | |  | **20** | **15** | **15** | **15** | **15** |
| **6.** | ***Реки, естественные и искусственные водоемы, колодца и родники*** | | | | | | | | | |
|  | д. Железцово | | **2014г** | |  |  | **20** |  |  | **20** |
|  | д. Камельгино | | **2014г** | |  | **20** | **20** |  | **20** |  |
|  | д. Куровская | | **2013-**  **2017г** | |  | **20** |  | **20** |  | **20** |
|  | д. Тучнево | | **2014г** | |  |  | **20** |  |  | **20** |
| **7.** | ***Уличное освещение*** | | | | | | | | | |
|  | с. Дворцы | | **2010г,**  **2014г-**  **2015г** | |  | **20** |  |  |  | **10** |
|  | д. Железцово | | **2011г** | |  |  | **5** |  |  |  |
|  | д. Камельгино | | **2011г** | |  |  | **5** |  |  |  |
|  | д. Колышево | | **2012г** | |  |  |  | **5** |  |  |
|  | д. Куровская | | **2012г** | |  |  |  | **5** |  |  |
|  | д. Новоскаковская | | **2013г** | |  |  |  |  | **5** |  |
|  | д. Обухова | | **2013г** | |  |  |  |  | **5** |  |
|  | д. Осеньево | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Учхоз | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Староскаковская | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Тучнево | |  | |  |  |  |  |  |  |