Утверждена

Постановлением

 администрации муниципального

 образования

сельское поселение «Село Дворцы»

от 18.10.2012 года за №102-а

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Село Дворцы»« БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА 2013-2017 ГОДЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование****программы** | Муниципальная долгосрочная целевая программа сельского поселения «Село Дворцы» «Благоустройство населенных пунктов на 2013-2017 годы»( далее в тексте – Программа) |
| **Заказчик****Программы** | Администрации МО СП «Село Дворцы» |
| **Разработчик****программы** | Администрация МО СП «Село Дворцы» |
| **Сроки реализации****Программы** |  Программа осуществляется в 2013-2017 годы |
| **Основные****Мероприятия****Программы** | Мероприятия сгруппированы по нескольким направлениям:-содержание и строительство дорог в населенных пунктах сельского поселения;- реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских площадок;- строительство и благоустройство колодцев и естественных водоемов в населенных пунктах сельского поселения;-установка, ремонт, содержание светильников наружного освещения;-озеленение населенных пунктов поселения, уход за зелеными насаждениями, обрезка деревьев и кустарников;-санитарная очистка территорий населенных пунктов сельского поселения и вывоз твердых бытовых отходов;-благоустройство и поддержание надлежащего состояния памятников, обелисков павшим воинам и других мест захоронения;-другие мероприятия. |
| **Исполнители** **Мероприятий****Программы** | Администрация МО СП «Село Дворцы» |
| **Объем и****источники финансирования программы** | **Общая сумма расходов** на реализацию программы из средств местного бюджета на период с 2013-2017 гг.- **3588,6 тыс.рублей,** В том числе по годам:**2013г-868,6 тыс. руб****2014г-900 тыс.руб****2015г-920 тыс.руб** **2016-900 тыс. руб (в плане)****2017-1000 тыс.руб. (в плане)** |
| **Ожидаемые****Результаты от****Реализации****программы** | 1.Благоустройство территории мест массового пребывания людей.2.Обустройство детских и спортивны площадок.3.Улучшение благоустройства дорог.4.Улучшение экологической и санитарной обстановки сельскогопоселения.5.Повышение культурного уровня населения.6.Повышение инвестиционной привлекательности сельскогопоселения. |
| **Органы,****осуществляющие контроль за ходом****Реализации****Программы** | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет постоянная комиссия по благоустройствусельской Думы сельского поселения «Село Дворцы» |

Приложение к муниципальнойдолгосрочной целевой

 программесельского поселения «Село Дворцы»

«Благоустройство населенных пунктов на 2013-2017 годы»

**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  **Мероприятия**  | **Ответ.испол.** | **Объемы и источники финансирования****( тыс. руб.) погодам** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **итого** |
| ***Дорожное хозяйство*** |
| **1**. | Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений. Благоустройство дорог кюветов, пешеходных дорожек, мостов, тротуаров. |  | **150** | **160** | **160** | **160** |  |  | **630** |
| **Итого из средств местного бюджета:** | **150** | **160** | **160** | **160** |  |  | **630** |
| ***Наружное освещение*** |
| **2.** | Установка,ремонт, содержание светильников наружного освещения |  | **230** | **240** | **240** | **240** |  |  | **950** |
| **Итого из средств местного бюджета:** | **230** | **240** | **240** | **240** |  |  | **950** |
| ***Озеленение*** |
| **3.** | Озеленение населенных пунктов поселения, уход за зелеными насаждениями, обрезка деревьев и кустарников |  | **10** | **10** | **10** | **10** |  |  | **40** |
| **Итого из средств местного бюджета:** | **10** | **10** | **10** | **10** |  |  | **40** |
| ***Организация и содержание мест захоронения*** |
| **4.** | Благоустройство и подержание надлежащего состояния памятников, обелисков павшим воинам и других мест захоронения. |  | **50** | **50** | **50** | **50** |  |  | **200** |
| **Итого из средств местного бюджета:** | **50** | **50** | **50** | **50** |  |  | **200** |
| ***Прочие мероприятия по благоустройству*** |
| **5.** | Санитарная очистка территорий населенных пунктов сельского поселения и вывоз твердых бытовых отходов |  | **200** | **210** | **210** | **220** |  |  | **840** |
| **6.** | Обустройство детских и спортивных площадок |  | **10** | **10** | **10** | **10** |  |  | **40** |
| **7.** | Строительство и благоустройство колодцев и естественных водоемов в населенных пунктах сельского поселения |  | **105** | **115** | **115** | **115** |  |  | **450** |
| **8.** | **Другие мероприятия** |  | **113,6** | **105** | **105** | **115** |  | **176** | **438,6** |
| **Итого из средств местного бюджета:** | **428,6** | **440** | **450** | **460** |  | **8,6** |  |
| **Всего из средств местного бюджета:** | **868,6** | **900** | **900** | **920** |  |  |  |

**ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

**Задача 1. Приведение в качественное состояние элементов внешнего благоустройства муниципального образования сельское поселение «Село Дворцы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** |  **Мероприятия**  |  **Срок испол.** | **Ответ. Испол.** | **Объемы и источники финансирования ( тыс.руб.)** **по годам** |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| ***Дорожное хозяйство*** |
| **1.** | **Устранение деформаций и повреждений покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформированных швов** | **2013-****2017г** |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Дворцы | **2013-****2017г** |  | **300** | **300** | **300** |  |  |
|  | д. Железцово | **2013г** |  |  |  |  | **330** |  |
|  | д. Камельгино | **2015г** |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Колышево | **2015** |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Куровская |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Новоскаковская |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Обухова |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Осеньево |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Учхоз |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Староскаковская |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Тучнево |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **2.** | ***Провести озеленение деревень*** |
|  | с. Дворцы | **2013-****2017г** |  | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** |
|  | д. Железцово | **2014г** |  |  |  |  |  | **5** |
|  | д. Камельгино | **2013г-2017г** |  |  |  |  | **5** |  |
|  | д. Колышево | **2013г****2015г** |  |  | **5** |  |  |  |
|  | д. Куровская | **2014г** |  | **5** |  |  |  |  |
|  | д. Новоскаковская | **2013г-****2016г** |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Обухова | **2015г** |  | **80** | **100** | **120** | **140** | **150** |
|  | д. Осеньево | **2015г** |  | **20** | **20** | **25** | **20** | **20** |
|  | д. Учхоз | **2014г****2017г** |  | **20** | **20** | **25** | **20** | **20** |
|  | д. Староскаковская | **2015г** |  | **20** | **20** | **20** | **25** | **20** |
|  | д. Тучнево | **2015г** |  | **20** | **20** | **20** | **25** | **20** |
| **3.** | ***Фасады домов, общественных и производственных зданий*** |
|  | д. Дворцы | **2013-****2017г** |  | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** |
|  | д. Новоскаковская | **2013-****2017г** |  | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** |
| **4.** |  ***Санитарная очистка и вывоз твердых бытовых отходов*** |
|  | с. Дворцы |  |  | **20** | **20** | **30** | **30** | **40** |
|  | д. Железцово |  |  | **10** | **15** | **15** | **15** | **20** |
|  | д. Камельгино |  |  | **10** | **15** | **15** | **15** | **20** |
|  | д. Колышево |  |  |  | **15** | **15** | **20** | **20** |
|  | д. Куровская |  |  | **15** | **15** | **15** | **20** | **20** |
|  | д. Новоскаковская |  |  | **15** | **15** | **15** | **20** | **20** |
|  | д. Обухова |  |  | **10** | **15** | **15** | **20** | **15** |
|  | д. Осеньево |  |  | **10** | **15** | **15** | **15** | **20** |
|  | д. Учхоз |  |  |  | **15** | **15** | **20** | **20** |
|  | д. Староскаковская |  |  | **10** | **15** | **15** | **15** | **20** |
|  | д. Тучнево |  |  |  | **15** | **15** | **20** | **20** |
| **5.** |  ***Благоустройство и поддержание надлежащего состояния*** ***памятников, обелисков павшим воинам и воинских захоронений*** |  |
|  | с. Дворцы | **2013-****2017г** |  | **30** | **15** | **15** | **15** | **15** |
|  | д. Камельгино | **2013-****2017г** |  | **20** | **15** | **15** | **15** | **15** |
| **6.** | ***Реки, естественные и искусственные водоемы, колодца и родники*** |
|  | д. Железцово | **2014г** |  |  | **20** |  |  | **20** |
|  | д. Камельгино | **2014г** |  | **20** | **20** |  | **20** |  |
|  | д. Куровская | **2013-****2017г** |  | **20** |  | **20** |  | **20** |
|  | д. Тучнево | **2014г** |  |  | **20** |  |  | **20** |
| **7.** | ***Уличное освещение*** |
|  | с. Дворцы | **2010г,****2014г-****2015г** |  | **20** |  |  |  | **10** |
|  | д. Железцово | **2011г** |  |  | **5** |  |  |  |
|  | д. Камельгино | **2011г** |  |  | **5** |  |  |  |
|  | д. Колышево | **2012г** |  |  |  | **5** |  |  |
|  | д. Куровская | **2012г** |  |  |  | **5** |  |  |
|  | д. Новоскаковская | **2013г** |  |  |  |  | **5** |  |
|  | д. Обухова | **2013г** |  |  |  |  | **5** |  |
|  | д. Осеньево |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Учхоз |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Староскаковская |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Тучнево |  |  |  |  |  |  |  |