Калужская область Дзержинский район

Поселковая Управа городского поселения

«Поселок Полотняный Завод»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2016г.                                                                                                   № 243

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Городское поселение «Поселок Полотняный Завод»

на 2017-2026 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава городского поселения «Поселок Полотняный Завод»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городское поселение «Поселок Полотняный Завод» на 2017-2026 годы.

2.  Своевременное обеспечение реализации муниципальной программы и контроль за выполнением работ оставляю за собой.

3.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

ВРИО Главы поселковой Управы

ГП «Поселок Полотняный Завод»                                                            С.А. Дрыманов

Калужская область Дзержинский район

Поселковая Управа городского поселения

«Поселок Полотняный Завод»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27 августа 2018г.                                                                                   №145

О внесении изменений в муниципальную

программу «Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Городское поселение «Поселок Полотняный Завод»

на 2017-2026 годы.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ МО ГП «Поселок Полотняный Завод», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Поселок Полотняный Завод

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городское поселение «Поселок Полотняный Завод» на 2017-2026 годы, утвержденную Постановлением Главы поселковой Управы 28 декабря 2016 года №243 (с изм. от 29.12.2017г. №212), изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации городского поселения «Поселок Полотняный Завод» в сети «Интернет» и обнародованию в установленном порядке.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселковой Управы

ГП «Поселок Полотняный Завод»                                                                     Д.В.Новиков

Приложение к

Постановлению

Поселковой Управы

городского поселения

«Поселок Полотняный Завод»

от «27» августа 2018 года №145

- Паспорт

- программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

- муниципального образования «Городское поселение

- «Поселок Полотняный Завод» на 2017-2026 годы

| 1. | Наименование программы | программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городское поселение «Поселок Полотняный Завод» на 2017-2026 годы |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание принятия решения о разработке программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Устав городского поселения «Поселок Полотняный Завод». |
| 3. | Заказчик программы | Поселковая Управа ГП "Поселок Полотняный Завод" |
| 4. | Разработчик программы | Поселковая Управа ГП "Поселок Полотняный Завод" |
| 5. | Цель программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| 6. | Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. Перспективное планирование развития систем; 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| 7. | Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2026 гг. |
| 8. | Объем и источники финансирования Программы | Источники финансирования: средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из регионального бюджета. Объем финансирования Программы составляет 29434,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2017-8063,2 тыс.руб. 2018-2700,0 тыс.руб. 2019-5811,2 тыс.руб. 2020-6760,0 тыс.руб. 2021-6100,0 тыс.руб. |
| 9. | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры городского поселения, снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. |
| 10. | Система организации и контроля над исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования ГП «Поселок Полотняный Завод». Контроль над исполнением Программы осуществляет поселковая Управа ГП «Поселок Полотняный Завод» в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

- 2.	Введение

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городское поселение «Поселок Полотняный Завод» на 2017-2026 года» (далее – Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительного кодекса Российской Федерации (другие нормативно-правовые документы).

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующей разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения размера тарифа на подключение к системам коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки.

В Программу включены мероприятия, необходимые для получения необходимого количества электроэнергии, тепла, воды, газа для обеспечения строящихся объектов капитального строительства, намеченных к вводу в эксплуатацию до 2026 года.

К таковым мероприятиям относятся:

1. Водоснабжение – гидротехнические сооружения, водозаборные сооружения, внешний тракт подачи воды, подземные водозаборы, фильтровальные станции, насосные станции 1-го, 2-го и 3-го подъемов, резервуары чистой воды, водонапорные башни, водоводы, магистральные сети водопровода.

2. Водоотведение – коллекторы, кустовые канализационные насосные станции, очистные сооружения канализации, илонакопители.

3. Электроснабжение – линии электропередач напряжением 110, 35, 10 кВ, электроподстанции напряжением по высокой стороне 220, 110, 35 кВ, распределительные пункты.

4. Теплоснабжение – ТЭЦ, районные водогрейные котельные, тепломагистрали высоких параметров, центральные тепловые пункты, разводящие тепловые сети.

5. Газоснабжение – магистральные газопроводы с давлением до 3 кгс/кв. см и более, компрессорные станции, газораспределительные станции, головные газораспределительные пункты, газораспределительные пункты.

Перечень намеченных к освоению до 2026 года планировочных районов в порядке приоритета их освоения с указанием объемов и сроков ввода жилья приведен в таблице 1.

Жилищное строительство на период до 2026 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий, а именно:

расчетная численность населения – 5216 чел;

общий объем жилищного строительства 9500 кв. м;

средняя обеспеченность на 1 жителя общей площади – 14 кв. м;

## 2.1	Механизм реализации программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской области.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- передачу при необходимости части функций муниципального заказчика подведомственным учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать выполнение части своих функций;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

Управа городского поселения осуществляет административный контроль над исполнением программных мероприятий.

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

## 2.2	Оценка ожидаемой эффективности

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения на 2017-2026 гг. определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экологической ситуации в городском поселении за счёт:

1.	Технологические результаты:

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселка;

- ликвидация дефицита потребления тепло - водоснабжения;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки энергоресурсов;

- снижение потерь коммунальных ресурсов.

2.	Социальные результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение себестоимости коммунальных услуг.

3.	Экономические результаты:

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития района;

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса района.

## 2.3	Принципы формирования программы

Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения базируется на следующих принципах:

– целеполагания – мероприятия и решения Долгосрочной программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

– системности – рассмотрение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

– комплексности – формирование программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, окружными, муниципальными и др.).

Таблица 1

Контрольные цифры ввода жилищного строительства

на период 2017-2026 годы

| Год | Многоэтажное строительство |  | Индивидуальное строительство |  | Всего тыс.кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Тыс.кв. м | % | Тыс.кв. м |  |
| 2017 |  |  |  | 1,9 | 1,9 |
| 2018 |  |  |  | 1,9 | 1,9 |
| 2019 |  |  |  | 1,9 | 1,9 |
| 2020 |  |  |  | 1,9 | 1,9 |
| 2021 |  |  |  | 1,9 | 1,9 |

## 3.	Анализ перспектив развития городского поселения

В связи с тем, что бюджет городского поселения не располагает достаточным количеством средств, и нет дополнительных источников дохода, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2026 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по поселению составляет более 80% и характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. На территории городского поселения не планируется строительство социально значимых объектов, увеличения имеющейся нагрузки не будет.

## 4.	Анализ существующей системы теплоснабжения

Анализ существующего состояния систем теплоснабжения городского поселения выявил следующие основные проблемы:

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты;

- отсутствуют установки смягчителей и очистки воды, что приводит к образованию отложений в теплосетях;

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

Общая протяженность тепловых сетей в поселении составляет 8,5 км.

## 5.	Анализ существующей системы электроснабжения

В настоящее время электроснабжение городского поселения осуществляется от региональной энергосистемы по ВЛЭП 35 кВ.

Общее состояние системы электроснабжения городского поселения характеризуется как удовлетворительное. По результатам замеров параметров сети установлено, что ее возможности используются не более чем на 50-60%.

Таким образом, в населенном пункте не наблюдается дефицита в электроснабжении, как в отношении генерируемых мощностей, так и в отношении технических параметров сетей.

Вместе с тем, техническое состояние сетей и подстанций требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и модернизации. Энергообеспечение новых территорий планируется от существующих сетей высокого напряжения 10 кВ. В связи с удаленностью отдельных частей территории населенного пункта от центральной части населенного пункта проектом предусмотрено строительство участков ВЛ-10 кВ от существующих участков линии.

Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль над эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

В перспективе необходимо изменить схему распределительной сети 6 (10) кВ, что позволит в целом, обеспечить надежность питания и соответствие требованиям ПУЭ (п. 1.2.17-1.2.21) и действующим нормативным документам.

## 6.	Анализ существующей системы водоснабжения

Питьевой водой в городском поселении обеспечено все население. Централизованным водоснабжением пользуется большая часть жителей поселения, остальное население забор воды производит из колонок.

Общая протяженность водопроводных сетей в поселении составляет 32,9 км.

Особое внимание в сфере водоснабжения следует уделить установке приборов учёта. Экономический эффект от замены водопроводных сетей, реконструкции башен, установки водоочистных установок без налаживания учёта потребления воды будет менее ощутимым.

В первую очередь это должно коснуться социально значимых объектов и налаживания учёта поднятой воды. Необходимо как активно проводить убеждение населения по поводу установки счётчиков, так и в обязательном порядке оснащать ими все объекты, подключаемые к реконструируемым водопроводным сетям. Это позволит снизить расходы на электроэнергию, очистку воды, повысить собираемость платежей.

За период с 2017 по 2026 года в системах водоснабжения сельского поселения планируется:

- заменить (и проложить новые) участки водопроводных сетей;

- провести ремонт и реконструкцию водонапорных башен;

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории городского поселения это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач.

## 7.	Анализ существующей организации систем водоотведения

Централизованная канализация имеется не на всей территории городского поселения. На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации на той части поселка, где она отсутствует. Ливневая канализация на территории сельского поселения имеется.

Данной Программой предусматривается обеспечения централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, строительство систем централизованной бытовой канализации.

## 8.	Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно – коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории городского поселения.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития городского поселения на 2017 – 2026 гг. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры городского поселения

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды.

- приоритетные задачи развития городского поселения

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

Направление включает следующие разделы:

1.1.	Система водоснабжения;

1.2.	Система водоотведения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения городского поселения, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского поселения путем строительства сетей водоотведения, замены сетей водоснабжения и оборудования для уменьшения числа аварий;

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

- улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водоочистки, очистки канализационных стоков бытового и дождевого назначения для выполнения требований природо - и водоохранных норм.

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности системы теплоснабжения городского поселения и повышение экономической эффективности;

- модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;

- внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду;

- выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей.

Направление 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей.

Направление 4. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых отходов.

Направление включает следующие разделы:

4.1	Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов.

4.2	Размещение твердых бытовых отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- улучшение санитарного состояния территории городского поселения;

- улучшение экологического состояния городского поселения.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

## 9.	Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем городского поселения и их стоимость

В программе рассчитаны инвестиционные потребности и возможности в разрезе каждого вида услуг; разработаны приоритеты в разрезе каждого вида услуг, сбалансированные с финансовыми возможностями. Данные мероприятия представлены в таблице

Перечень мероприятий и затрат программы комплексного развития систем  жилищно-коммунального хозяйства МО «Городское поселение «Поселок Полотняный Завод»

Таблица 2.1.

Жилищное хозяйство

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Содержание мероприятий | Объемы и источники финансирования тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Другие источники | Всего финансовых средств |
| 1. | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 2017г. | Организация строительства и содержания муниципального жилого фонда, создание условий для жилищного строительства | 1150 |  | 1150 |
| 2. | -«- | 2018г. | -«- | 1150 |  | 1150 |
| 3. | -«- | 2019г. | -«- | 1180 |  | 1180 |
| 4. | -«- | 2020 г. | -«- | 1200 |  | 1200 |
| 5. | -«- | 2021 г. | -«- | 1250 |  | 1250 |

Таблица 2.2.

Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Содержание мероприятий | Объемы и источники финансирования тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Другие источники | Всего финансовых средств |
| 1. | Водопровод ул. Советская, ул. Новый Бор, ул. Слободка | 2019г. | Замена (ремонт) участков водопровода | 1165 |  | 1165 |
| 2. | Ремонт гидрантов | 2020г. | Ремонт гидрантов 5шт. на территории поселка | 2910 |  | 2910 |

Таблица 2.3.

Водоотведение

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Содержание мероприятий | Объемы и источники финансирования тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Другие источники | Всего финансовых средств |
| 1. | Очистные сооружения | 2021г. | Строительство очистных сооружений | 2900 | 1800 | 4700 |
| 2. | Ремонт плотины | 2019г. | Ремонт плотины ул. Калужская | 200 | 800 | 1000 |
| 3. | Ремонт канализационных коллекторов и сетей водоотведения | 2018г. | Ремонт канализационных коллекторов и сетей водоотведения ул. Молодежная, ул. Слободка, ул. Кутузова, ул. Советская | 100 | 900 | 1000 |
| 4. | Проектно-изыскательные работы | 2018г. | Проектно-изыскательные работы сети водоотведения | 400 |  | 400 |

Таблица 2.4.

Теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Содержание мероприятий | Объемы и источники финансирования тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Другие источники | Всего финансовых средств |
| 1. | Ремонт теплосетей | 2019г. | Ремонт сети теплоснабжения ул. Слободка – 1000м | 500 | 1500 | 1500 |
| 4. | Проектно-изыскательные работы | 2019 г. | Проектно-изыскательные работы сети теплоснабжения ул.Луначарского | 408 | 408 | 816 |
| Реализация программы по установке теплового шкафа к д. 111 по ул. Слободка |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение работ по итогам аукциона | 1 квартал 2017г. | Проведение работ по итогам аукциона | 840 |  | 840 |
| 2. | Установка и монтаж теплового шкафа к МКД | 2 квартал 2017г. | Установка и монтаж теплового шкафа к МКД | 500 |  | 500 |
| 3. | Пуско-наладочные работы | Июнь-август 2017г. | Пуско-наладочные работы | 500 |  | 500 |

Таблица 2.5.

Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Содержание мероприятий | Объемы и источники финансирования тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Другие источники | Всего финансовых средств |
| Реализация программы по переводу на индивидуальное отопление МКД |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготовление и монтаж дымовых труб | 2016-2017гг. | Изготовление и монтаж дымовых труб к МКД | 492,3 | 4430,9 | 4923,2 |

Таблица 3

Утилизация ТБО

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Уборка стихийных свалок на территории городского поселения | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Итого | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

## 10.	Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением

Реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения на 2017-2026 годы осуществляется Управой городского поселения.

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной власти района в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне Управы городского поселения осуществляется:

- проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе поселения;

- реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории поселения;

- проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

- подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории городского поселения осуществляет Глава городского поселения или назначенное ответственное лицо.

В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показателей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий.