РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

- Городское поселение  «Город Кондрово»

- ГОРОДСКАЯ УПРАВА

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«_27_»__июля__2016 г.                                                                             № _238_

Об утверждении Программы комплексного					 развития транспортной инфраструктуры 					                       городского поселения  «Город Кондрово»

до 2020 года и на период до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом городского поселения «Город Кондрово», Генеральным планом городского поселения «Город Кондрово», городская Управа –

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения  «Город Кондрово» до 2020 года и на период до 2025 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы городской Управы - начальника отдела благоустройства А.С. Муравьева.

Исполняющий обязанности

Главы городской Управы

городского поселения

«Город Кондрово»                                                                                      Е.О. ВИРКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению городской Управы

городского поселения

«Город Кондрово»

№ 238 от 27.07.2016

П Р О Г Р А М М А

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД КОНДРОВО»

до 2020 года и на период до 2025 года

ПАСПОРТ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Кондрово» до 2020 года и на период до 2025 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Разработчик и исполнитель программы | Городская Управа ГП «Город Кондрово» 249832, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Советская, д. 2 |
| Цели и задачи программы | Цель программы - комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения - обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей. Задачи программы: - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей городского поселения; - увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения |
| Целевые показатели (индикаторы) реализации программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов транспортной инфраструктуры по направлениям: а) мероприятия по развитию сети дорог поселения; б) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения; в) мероприятия по улучшению качества существующей дорожной сети |
| Срок и этапы реализации программы | С 2016 по 2020 годы и на период до 2025 года. Этапы: I этап: 2016-2020 гг; II этап: 2021-2025 гг; |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: 2016 год: - средства местного бюджета – 2 000 тыс. руб. - средства из областного бюджета –16 500 тыс. руб. Средства местного бюджета на 2017-2025 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. Объем финансирования программы на периоды 2021-2025 годы будет уточняться исходя из объемов финансирования государственных и муниципальных программ за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2020 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности городского поселения; - ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях обеспечения нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей в городском поселении |

1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

#### 1.1 Социально-экономическая характеристика городского поселения «Город Кондрово».

Муниципальное образование «город Кондрово» расположено на территории Калужской области в 40 км от Калуги и 200 км от Москвы. Граничит с муниципальными образованиями «Полотняный завод», «Дзержинский район» и «Угорская волость».

Город имеет определенное  транзитное значение. Через территорию муниципального образования проходит магистральный газопровод, транзитные линии электропередач, осуществляется автотранспортная связь с сопредельными районами и г. Калугой.

По территории города также проходит автотрасса федерального значения А101-Москва-Малоярославец-Рославль,  с пересечением в 30 километрах от Кондрово шоссе Москва - Киев и железная дорога в направлении Калуга-Вязьма в южной части города (п. Говардово). В городе развита сеть автомобильных дорог и транспортное сообщение (автобусы, такси).

Кондрово занимает площадь  около 2059 га. Общая площадь застроенных земель 518,9 га. По территории города протекает река Шаня (бассейн Оки).

История города уходит вглубь веков. Первое упоминание о населенном пункте относится к началу XVI века.

Численность постоянно проживающего населения в городе Кондрово на январь 2016 г. составила 15 405 человек, в том числе 5076 чел. пенсионеров. По сравнению с предыдущим годом численность   населения   города  уменьшилась  на 384 человека.  Падение численности постоянно проживающего населения объясняется естественной убылью (число умерших превышает число родившихся) и  отсутствием на протяжении предыдущих трех лет миграционного прироста.

Численность экономически активного населения оценивается в 9,4 тыс. человек, что составляет около 61 %  от общей численности постоянно проживающего населения.

На территории города Кондрово осуществляют хозяйственную деятельность более 250  предприятий и организаций, в том числе около 200 субъектов малого предпринимательства. Кроме этого, в городе действуют 35 филиалов и структурных подразделений федеральных и областных организаций.

32% от общего числа работающих (2109 чел.) занято в промышленном производстве,  4,8%  (315 чел.)  -  в строительстве,   6,8%  (449 чел.)  -  в образовании, 11,5% (760 чел.) - в сфере здравоохранения и оказания социальных услуг, 10,7 % (704 чел.) -  в торговле и общественном питании. 7,0 % (463 чел.)  работающих осуществляют транспортные перевозки и связь, 4,4 % (292 чел.) - операции с недвижимым имуществом. 8% (530 чел.) работающих заняты оказанием прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.

Начиная с 2009 года, предприятия и организации города в условиях экономического кризиса вынуждены жестко оптимизировать свои расходы за счет  сокращения персонала  и   приостановления или закрытия производств. Так в течение четырех последних лет наблюдается уменьшение численности работающих  в экономике города на 320 – 490 чел. ежегодно за счет сокращения численности работающих на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности, в строительстве, в организациях, занимающихся операциями с недвижимым имуществом.

В 2015 году увеличилась численность работающих в экономике города на 131 человек. Прогноз динамики численности работающих на 2016, 2017 и 2018 годы устанавливает дальнейший рост численности занятых за счет введения новых производственных мощностей и производств (ООО «Гигиена – Сервис»,   Кондровский филиал ООО «ГеоПак») и появления нового крупного сельскохозяйственного предприятия ООО «АГРО – ПРОДУКТ».

Генеральный план городского поселения «Город Кондрово» является стратегическим документом, с горизонтом планирования на долгосрочную перспективу до 2038 г. (расчетный срок), в том числе на первую очередь – 2023 г.

Проектные решения Генерального плана на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территорий городского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, мероприятий по охране окружающей среды.

Руководствуясь существующим состоянием транспортной инфраструктуры города, предлагается проведение следующих мероприятий с целью развития транспортной инфраструктуры сельского поселения генеральным планом предлагается следующий ряд мероприятий:

- обеспечение новых территорий дорогами, улицами и проездами

- выполнение  ремонта с необходимым устройством дополнительных площадок для парковки автомобилей по существующим улицам центральной части города Кондрово

- возобновление движения для легкового транспорта по автомобильному мосту через реку Шаня (южнее ул. Кооперативная)

- капитальный ремонт сети автодорог и тротуаров по следующим улицам: Стефанова (до поворота на филиал «Кондровомежрайгаз»), Интернациональная, пер. Ломоносова, Школьная, Комсомольская, Спортсмена, Герцена, Ленина.

- реконструкция автодорог и тротуаров по следующим улицам: Северная до ул. Кутузова, Кутузова, Д. Бедного, Крупской, Октябрьская, Суворова, Пушкина, Южная, Заречная, Орджоникидзе, Спортсмена, Калинина.

- ремонт и установка сетей наружного освещения по  основным улицам города

#### 1.2 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Создание условий  для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в городской черте реализуется посредством муниципальной и частной инфраструктуры.

Город во многом имеет транзитное значение. Через его территорию проходит автотрасса федерального значения А101-Москва-Малоярославец-Рославль,  с пересечением в 30 километрах от Кондрово шоссе Москва - Киев. В городе развита сеть автомобильных дорог и транспортное сообщение (автобусы, такси).

Ежедневно на городские маршруты выходит до 14 автобусов автотранспортного предприятия,  обслуживающего 23 тыс. пассажиров-льготников (23 чел./день). Общий объем перевозок достигает 600 пассажиров в день. В течение года пассажирским транспортом перевозится около 216 тыс. пассажиров.

Структура обеспечения пассажирских перевозок

| Оператор рынка услуг | Предоставляемая услуга |
| --- | --- |
| ООО «Кондровопассажиртранс» (автовокзал) | Внутримуниципальные маршруты, межмуниципальные маршруту, междугородние маршруты |
| ИП | Внутригородские маршруты |

Рыночные отношения способствовали открытию 1 городских маршрутов осуществляемых частным предпринимателем, что соответствует более полному удовлетворению потребностей пассажиров и развитию транспортной сети города.

Автомобильный транспорт

Главными транспортными магистралями, осуществляющими внешние связи городского поселения являются автомобильные дороги регионального значения, проходящие по территории города:

Табл.1 Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения  на территории ГП «Город Кондрово»

| Наименование автодороги | Общая протяженность, км | В границах г. Кондрово, км |
| --- | --- | --- |
| Калуга-Медынь | 36,749 | 5,0 |
| "Калуга-Медынь"- Кондрово | 1,815 | 1,815 |
| Кондрово – Галкино – Острожное - Барсуки | 28,440 | 5,1 |
| Кондрово-Никольское | 7,200 | 1,7 |
| Подъезд к базе ДРСУ | 0,650 | 0,650 |

Общая протяженность городских дорог – 71,3 км, в том числе с твердым покрытием – 58,7 км, грунтовых – 12,6 км.

По автомобильным дорогам осуществляются: общеобластные и внутрирайонные автобусные маршруты.

Внутрирайонные автобусные маршруты

- Кондрово-Барсуки;

- Кондрово-Редькино;

- Кондрово-совхоз им. Ленина;

- Кондрово-Желтыкино;

- Кондрово-совхоз Чкаловский;

- Кондрово-Дурнево;

- Кондрово-Товарково;

- Кондрово-Звизжи;

- Кондрово-Никольское.

Областные автобусные маршруты

- Кондрово- Калуга (26 рейсов);

- Кондрово-Медынь (5 рейсов).

Также по территории города проходят транзитные автобусные маршруты. Кроме этого, из г. Кондрово осуществляется 1 рейс в день в г. Москва.

На территории города расположены  четыре автозаправочные станции: на ул. Красный Октябрь, ул. Пронина, ул. Стефанова, ул. Железнодорожная.

#### Железнодорожный транспорт

Железная дорога по территории городского поселения проходит в южной части города (станция Говардово) в направлении Калуга-Вязьма, протяженностью 2 км, и относится к  Московско-Смоленскому отделению Московской железной дороги. Характеризуется  одним главным путем №2, размером движения – 5 пар в сутки пригородных поездов (грузоперевозки все транзитные), тип станции – промежуточная, класс – 5.

В наличии имеется железнодорожный вокзал вместимостью – 30 человек.

Выгодное транспортное положение г. Кондрово, близость к областному центру г. Калуге, относительно развитая дорожная сеть и транспортная инфраструктура потенциально способствует притоку инвестиций в отрасли промышленного производства и непроизводственную сферу.

| Реестр автомобильных дорог, мостов и путепроводов находящихся в собственности городского поселения "Город Кондрово" на 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дороги |  | Протяженность п.м. | Тип покрытия |  |  | Мост (шт) п.м. |
|  |  |  |  | Асфальт | Щебень | Грунт |  |
|  | Мост через реку Шаня (сооружение дорожного транспорта) |  | 910,5 м2 |  |  |  | (1) 72 |
|  | Дорога ул.Кутузова |  | 1 000 | 1 000 |  |  |  |
|  | Дорога ул.Крупская |  | 800 | 800 |  |  |  |
|  | Дорога ул.Кирова |  | 900 | 900 |  |  |  |
|  | Дорога ул.Орджоникидзе |  | 900 | 900 |  |  | (1) 64 |
|  | Дорога ул.Коммуны |  | 600 | 600 |  |  |  |
|  | Дорога ул.Вокзальная |  | 1 300 | 1 300 |  |  |  |
|  | Дорога ул.Интернациональная |  | 1 500 | 1 500 |  |  |  |
|  | ул.Ленина |  | 2 035 | 1 670 |  | 365 |  |
|  | Дорога ул.Суворова |  | 1 000 | 1 000 |  |  |  |
|  | Дорога ул.Комсомольская |  | 500 | 500 |  |  |  |
|  | Дорога пр. Труда |  | 1 800 | 1 800 |  |  |  |
|  | Дорога ул. 1-ое Мая |  | 600 | 600 |  |  |  |
|  | Дорога ул.Калинина - Д.Бедного |  | 800 | 800 |  |  | (2) 75 |
|  | Дорога ул.Норильская |  | 1 000 | 1 000 |  |  |  |
|  | Дорога ул.Тургенева |  | 800 | 500 | 300 |  |  |
|  | Дорога ул.Комарова |  | 600 | 300 |  | 300 |  |
|  | Дорога ул.Южная |  | 1 500 | 1 000 | 500 |  |  |
|  | Дорога ул.Ломоносова |  | 500 | 500 |  |  |  |
|  | Дорога ул.Циолковского |  | 600 | 600 |  |  |  |
|  | Дорога ул.Школьная |  | 1 000 | 1 000 |  |  |  |
|  | Дорога ул.Герцена |  | 1 000 | 1 000 |  |  |  |
|  | Дорога ул.Фрунзе |  | 800 | 800 |  |  |  |
|  | Дорога ул.Спортсмена |  | 1 300 | 1 300 |  |  |  |
|  | Дорога ул.Стефанова |  | 1 400 |  | 1 400 |  |  |
|  | Дорога ул.Рабочая |  | 1 000 | 400 | 600 |  |  |
|  | Дорога ул.Луначарского |  | 1 000 | 500 | 500 |  |  |
|  | Дорога ул.Свердлова |  | 600 |  | 600 |  |  |
|  | Дорога ул.Гоголя |  | 200 |  | 200 |  |  |
|  | Дорога ул.Ветеранов |  | 600 |  | 600 |  |  |
|  | Дорога ул.Заречная |  | 600 |  | 600 |  |  |
|  | Дорога ул.Дробышевская |  | 1 500 |  |  | 1500 |  |
|  | Дорога ул.Лесная |  | 800 |  | 800 |  |  |
|  | Дорога ул.Лермонтова |  | 800 |  | 800 |  |  |
|  | Дорога ул.Садовая |  | 800 |  | 800 |  |  |
|  | Дорога ул.Энгельса |  | 800 |  | 800 |  |  |
|  | Дорога ул.Бумажная |  | 600 |  | 800 |  |  |
|  | Дорога ул.Островского |  | 600 |  |  | 600 |  |
|  | Дорога ул.Пролетарская |  | 600 |  | 600 |  |  |
|  | Дорога ул.Мичурина |  | 500 |  | 500 |  |  |
|  | Дорога ул.Матросова |  | 500 |  | 500 |  |  |
|  | Дорога ул.Жуковского |  | 1 000 |  | 1000 |  |  |
|  | Дорога до водозабора |  | 4 700 |  | 4700 |  |  |
|  | Дорога ул.К.Маркса |  | 1 500 |  | 1500 |  |  |
|  | Дорога ул.Куйбышева |  | 500 |  | 500 |  |  |
|  | Дорога ул.Мира |  | 600 |  | 600 |  |  |
|  | Дорога пер.Куйбышева |  | 500 |  | 500 |  |  |
|  | Дорога проезд Мира |  | 300 |  | 300 |  |  |
|  | Дорога ул.И.Ульянова |  | 300 |  | 300 |  |  |
|  | Дорога ул.Ген.Лакеева |  | 300 |  |  | 300 |  |
|  | Дорога ул.Новая |  | 700 |  | 700 |  |  |
|  | Дорога ул.Ярославского |  | 800 |  | 800 |  |  |
|  | Дорога ул. 8 Марта |  | 800 |  | 800 |  |  |
|  | Дорога ул.Кр.Октябрь |  | 800 |  | 800 |  |  |
|  | Дорога ул.Чапаева |  | 800 |  | 800 |  |  |
|  | Дорога ул.Груданова |  | 500 |  | 500 |  |  |
|  | Дорога ул.Плеханова |  | 500 |  | 500 |  |  |
|  | Дорога ул.Полевая |  | 400 |  | 400 |  |  |
|  | Дорога ул.Чехова |  | 700 |  | 700 |  |  |
|  | Дорога ул.М.Жукова |  | 800 |  | 800 |  |  |
|  | Дорога ул.Профсоюзная |  | 300 |  | 300 |  |  |
|  | Дорога ул.Котовского |  | 500 |  | 500 |  |  |
|  | Дорога ул.Ген. Миронова |  | 400 |  | 400 |  |  |
|  | Дорога ул.Луговая |  | 300 |  |  | 300 |  |
|  | Дорога ул.Северная |  | 500 | 200 | 300 |  |  |
|  | Дорога ул.Березовая Роща |  | 400 | 400 |  |  |  |
|  | Дорога ул.Ст.Разина - а/д Калуга - Медынь |  | 3 200 |  |  | 3200 |  |
|  | Дорога ул.Гагарина |  | 500 |  | 500 |  |  |
|  | Дорога ул.Воровского |  | 300 |  |  | 300 |  |
|  | Дорога ул.Дзержинского |  | 800 |  |  | 800 |  |
|  | Дорога кв.Речной |  | 300 |  | 300 |  |  |
|  | Дорога ул.Космонавта Волкова |  | 600 |  | 600 |  |  |
|  | Дорога ул.Красный перекоп |  | 400 |  |  | 400 |  |
|  | Дорога ул.Л.Толстого |  | 300 |  |  | 300 |  |
|  | Дорога ул.Максима Горького |  | 400 |  |  | 400 |  |
|  | Дорога ул.Маяковского |  | 400 | 400 |  |  |  |
|  | Дорога ул.Раздольная |  | 200 |  |  | 200 |  |
|  | Дорога ул.Свердлова |  | 600 |  | 600 |  |  |
|  | Дорога ул.Строителей |  | 400 |  |  | 400 |  |
|  | Дорога пер.Кр.Октябрь |  | 1 000 | 1000 |  |  |  |
|  | Дорога ул.пр.Свободы |  | 300 |  |  | 300 |  |
|  | Дорога ул.Железнодорожная |  | 1 100 | 1100 |  |  |  |
|  | Дорога ул.Фабричная |  | 600 |  | 600 |  |  |
|  | Дорога ул.2-ая Заречная |  | 600 |  |  | 600 |  |
|  | Дорога ул.Набережная |  | 600 |  | 600 |  |  |
|  | Дорога ул.П.Лесика |  | 500 |  |  | 500 |  |
|  | Дорога ул.Юбилейная |  | 400 |  |  | 400 |  |
|  | Дорога ул.Победы |  | 500 |  |  | 500 |  |
|  | Дорога пер.Южный |  | 500 | 500 |  |  |  |
|  | Дорога пер.Ярославского |  | 200 |  | 200 |  |  |
|  | Дорога пер.Фабричный |  | 200 |  | 200 |  |  |
|  | Дорога пер.Крупской |  | 400 |  | 400 |  |  |
|  | Дорога пер.Ломоносова |  | 400 |  | 400 |  |  |
|  | Дорога пер.Кр.Октябрь |  | 300 |  |  | 300 |  |
|  | Дорога ул.Просвещения |  | 400 |  | 400 |  |  |
|  | Дорога ул.Октябрьская |  | 300 | 300 |  |  |  |
|  | пешеходный мост | ул. Кооперативная |  |  |  |  | (1) 40 |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков, а также в  частных гаражах. Общая мощность гаражей, расположенных на территории населенного пункта, составляет  около 2 000 машино-мест.

При рассмотрении работы современного транспорта поселения выявлены следующие основные проблемы:

- низкое качество обслуживания автомобильных дорог;

- отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям;

- часть улиц не имеет дорожных одежд капитального типа;

- на части улиц отсутствуют тротуары.

#### 1.3. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

В связи с расчетным увеличением численности индивидуальных легковых автомобилей на территории сельского поселения предлагается сохранение части существующих и строительство  гаражей для постоянного хранения автотранспортных средств этой группы. На основании СП 42.13330.2011 гаражи предусмотрены для 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей. Учитывая, что значительная часть населения поселения обеспечена индивидуальным жильем с придомовыми  земельными участками, на территории которых строительство  отдельно стоящих гаражей на территории городского поселения не планируется.

# 1.4. Характеристику движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

На работах по уборке и благоустройству территории городского  поселения  задействовано  более 40  работников  ООО «Уютный дом» и 16 единиц техники.  Ежедневно проводится ручная уборка  мусора с тротуаров, газонов и элементов автомобильных дорог.

В рамках муниципального контракта по благоустройству и обслуживанию городской инфраструктуры в ГП «Город Кондрово» проводятся работы:

1. по обслуживанию дорог

2. по ручной уборке дорожек и тротуаров

3. по грейдированию гравийных дорог

4. по обслуживанию мостов

5. по обслуживанию уличного освещения.

Обслуживанием автомобильных дорог областного значения на территории  городского поселения  осуществляет  ДРСУ № 2 Калугавтодор.

#### 1.5. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Анализ безопасности дорожного движения показывает, что в целом показатели невысоки в 2014 году совершено 1 ДТП, в 2015 году 1 ДТП.

Вместе с тем разработчики программы предлагают дополнительные мероприятия по повышению безопасности дорожного движения:

1) установка  знаков  «Жилая зона» на автодорогах  областного значения в черте населенных пунктов ;

2) развитие профилактических мероприятий, акций по повышению безопасности дорожного движения, проведение сплошных выборочных проверок путем проведения целевых операций.

#### 1.6. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру городского поселения и характер дорожно-транспортно сети, можно сделать вывод  о сравнительно терпимой экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

1.7. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

#### Автомобилизация поселения оценивается, как  средняя (при уровне автомобилизации. В Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено наличием автобусного сообщения областным центром. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

#### В городском поселении определены основные планируемые зоны  развития и жилой застройки, перечень к реконструкции, сохранению и проектированию улиц.

#### 1.8. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения

При анализе оценке нормативно-правовой базы необходимо исходить из того, что приняты и реализуются ряд основополагающих документов для развития транспортной отрасли:

1. Генеральный план городского поселения  «Город Кондрово» до 2023 года.

2. Муниципальная программа городского поселения «Город Кондрово» «Развитие дорожного хозяйства  городского поселения «Город Кондрово» на 2014-2020годы»

3. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

4. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

5. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

6. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

7. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории городского поселения

# 2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительных перспектив поселения

Гендерная структура поселения характеризуется пониженной долей мужского населения. Доля мужчин в общей численности населения ГП «Город Кондрово» составляет 44,4%, доля женского населения – 55,6%.

С 2002 года наблюдается уменьшение численности населения. За последние 10 лет оно уменьшилось на 808 человек, или на 4,6%.

Таблица  2.Численность населения ГП «Город Кондрово»

| Год | Численность населения, чел. | Изменение численности, тыс. чел. | % к предыдущему году |
| --- | --- | --- | --- |
| (на начало года) |  |  |  |
| 2002 | 17400 | - | - |
| 2003 | 17400 | 0 | 100,0 |
| 2004 | 17000 | -400 | 97,7 |
| 2005 | 16900 | -100 | 99,4 |
| 2006 | 16900 | 0 | 100,0 |
| 2007 | 16880 | -20 | 99,9 |
| 2008 | 16850 | -30 | 99,8 |
| 2009 | 16824 | -26 | 99,8 |
| 2010 | 16809 | -15 | 99,9 |
| 2011 | 16624 | -185 | 98,9 |
| 2012 | 16592 | -32 | 99,8 |
| 2013 | 16 192 |  |  |
| 2014 | 15789 |  |  |
| 2015 | 15405 |  |  |
| 2016 | 15405 |  |  |

Структура населения

Возрастную структуру населения можно охарактеризовать как регрессивную.  В первую очередь, стоит отметить очень сильное преобладание пожилого населения над молодежью. В 2011 г. доля самой старшей категории населения составила 25,1%, а самой младшей – 15,4%. Доля населения в трудоспособном возрасте составляет 59,5%. За последние 10 лет нет устойчивых тенденций в изменении возрастной структуры населения ГП «Город Кондрово», а эти изменения не очень значительны.

Такая структура населения неблагоприятна с точки зрения демографических процессов, так как приводит к возрастанию естественной убыли населения и к возрастанию доли лиц старше трудоспособного возраста.

Естественное и механическое движение населения

Динамика численности населения зависит от естественного и механического движения населения.

Естественное движение населения (естественный прирост как разница между  родившимися и умершими за период 2008-2011 г.г.) в городе имеет отрицательное значение. За данный период естественная убыль населения составила 494 человека (в среднем за год 124 человека).

Таблица 3 Естественное движение населения

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | За период 2008-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось (чел.) | 156 | 176 | 183 | 181 | 696 |
| Умерло (чел.) | 298 | 290 | 294 | 308 | 1190 |
| Естественный прирост/убыль (+/-) | -142 | -114 | -111 | -127 | -494 |

Показатели миграционного движения населения за период 2008-2011 гг. имели преимущественно положительные значения. Суммарный миграционный приток составил 106 человек (в среднем за год 27 человек).

Таблица 4 Механическое движение населения

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | За период 2008-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло (чел.) | 201 | 210 | 105 | 321 | 837 |
| Выбыло (чел.) | 162 | 164 | 177 | 228 | 731 |
| Механический прирост/убыль (+/-) | +39 | +46 | -72 | +93 | +106 |

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

В рамках реализации программы «Проектирование и строительство жилья для переселения граждан из аварийного фонда и предоставления жилья детям-сиротам на 2014-2015 г.» организацией застройщиком ООО «ГАС» завершается строительство 33-квартирного дома по адресу: г. Кондрово, ул. Коммуны, д. № 10.

В настоящее время ООО «Брянскгражданпроект-сервис» разработан проект на строительство 100 квартирного пятиэтажного жилого дома в г. Кондрово. В данный дом планируется переселить жителей из аварийных домов  Строительство планируется завершить в 2017 году.

В городе развивается индивидуальное жилищное строительство, в отчетном периоде введено в эксплуатацию 19 индивидуальных жилых  домов – площадью 2 201 кв. м.      Продолжается строительство индивидуальных жилых домов на ул. Лесика, ул. Юбилейная, Гущина, Раздольная, Покровского. В городе появились 2 новые улицы: Олимпийская, Молодёжная.

В концепции территориального планирования городского поселения «Город Кондрово» предусмотрено увеличение обеспеченности общей площади на 1-ую очередь строительства до 45 м2 на одного жителя, а на расчетный срок до 50 м2.

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

#### 2.2. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

#### Прогнозируется увеличение количества автомобилей в городском поселении,  в связи с необходимостью поиска  местными жителями рабочих мест за пределами города, а  также увеличением количества собственников жилых домов из близлежащих городов.

2.3. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

2.4. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

2.5. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

2.6. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

3.1 Мероприятия по развитию  улично-дорожной сети поселения

| План ремонта дорог (асфальт) на 2015-2021гг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт автодороги по улице | Площадь | Сроки реализации | Длина | Ширина | Сумма |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| ремонт а/д по Проспекту Труда | 1320 |  | 250 |  | 884 550 |
| ремонт а/д по ул. Заречная от д. 6 до д. 16, проезд вдоль домов №№ 1,3,5 по ул. М. Горького | 1272 |  | 248 |  | 1 106 790 |
| ремонт а/д по ул.Пушкина (от дома № 80 до дома № 74) | 2540 |  | 360 |  | 1 695 029 |
| ремонт а/д по ул. Д.Бедного-ул.Калинина | 5070 |  | 770 |  | 3 425 795 |
| ремонт а/д по ул.Циолковского (от дома № 33 до поворота на ДОСАФ) | 1980 |  | 330 |  | 1 412 691 |
| от моста по ул. Орджоникидзе до д.12 по ул. Коммуны | 1120 |  | 160 |  | 740 195 |
| ремонт а/д вдоль д.15 по ул. Южная | 980 |  | 100 |  | 599171,00 |
| ремотн а/д по ул. Суворова от д.1 до ул. А.Матросова | 5300 |  | 1060 |  | 3 582 475 |
| ремонт а/д по ул.Кутузова | 6325 |  | 1150 |  | 4 074 016 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |
| ул.Рабочая | 1575 | 2017 | 350 | 4,5 | 1 238 |
| ул.Южная | 1485 | 2017 | 330 | 4,5 | 1 167 |
| ул.Южная от дома № 13 до магазина "Светлана" | 1400 | 2017 | 350 | 4 | 1 100 |
| ул.Жуковского | 992 | 2017 | 248 | 4 | 780 |
| пер.Ломоносова | 1540 | 2017 | 385 | 4 | 1 210 |
| въезд на К.Маркса |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 496 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| пер.Куйбышева | 1652 | 2018 | 413 | 4 | 1 298 |
| ул.Фабричная | 480 | 2018 | 120 | 4 | 377 |
| ул.Тургенева | 2752 | 2018 | 688 | 4 | 2 163 |
| ул.Кутузова | 4500 | 2016 | 1000 | 4,5 | 3 537 |
| пр.Труда (вдоль школы) | 1980 | 2016 | 440 | 4,5 | 1 556 |
|  |  |  |  |  | 8 932 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| ул.Калинина | 5400 | 2019 | 900 | 6 | 4 244 |
| ул.Пушкина | 2118 | 2019 | 605 | 3,5 | 1 664 |
|  |  |  |  |  | 5 909 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |
| ул.Циолковского | 10200 | 2020 | 1700 | 6 | 8 017 |
|  |  |  |  |  | 8 017 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |
| ул.Стефанова от д.№ 52 до д.№ 86 |  |  |  |  |  |
| ул.А. Матросова |  |  |  |  |  |
| ул. Бумажная |  |  |  |  |  |
| ул.Комарова |  |  |  |  |  |
| ул. Островского |  |  |  |  |  |

| План ремонта дорог (щебень) на 2015-2021гг. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт автодороги по улице | Площадь | Сроки реализации | Длина | Ширина | Сумма |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |
| ул. Луначарского |  |  |  |  |  |  |
| пер. Куйбышева |  |  |  |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |
| проезд Мира | 1980 | 2017 | 495 | 4 | 598 |  |
| ул.К.Волкова | 2640 | 2017 | 660 | 4 | 797 |  |
|  |  |  |  |  | 1 395 |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| ул.Садовая | 2420 | 2018 | 605 | 4 | 731 |  |
| ул.Лермонтова | 770 | 2018 | 193 | 4 | 233 |  |
|  |  |  |  |  | 963 |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| ул.Генерала Миронова | 2310 | 2019 | 578 | 4 | 698 |  |
| ул.Энгельса | 2280 | 2019 | 570 | 4 | 689 |  |
|  |  |  |  |  | 1 386 |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| ул.Мичурина | 2420 | 2020 | 605 | 4 | 731 |  |
| ул.Гоголя | 840 | 2020 | 210 | 4 | 254 |  |
| ул.Воровского | 880 | 2020 | 220 | 4 | 266 |  |
| ул.Л.Толстого | 880 | 2020 | 220 | 4 | 266 |  |
|  |  |  |  |  | 1 516 |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| ул.М.Жукова |  |  |  |  |  |  |
| ул. Ярославского |  |  |  |  |  |  |

3.2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД КОНДРОВО»

| № п/п |  | Мероприятия программы |  |  | Источники финансирования | Всего расходов по программе, тыс.руб. | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015. |  | 2016 | 2017-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  | Бюджет городского поселения «Город Кондрово» | 146652 | 16555 | 13096 |  | 21801 | 95200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зимнее содержание (работы по обслуживанию дорог, работы по ручной уборке дорожек и тротуаров) |  |  | Бюджет городского поселения «Город Кондрово» |  | 56316 | 5860 | 6834 |  | 9954 |  | 36000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Весенне-летне-осеннее содержание (работы по обслуживанию дорог, грейдирование дорог, работы по ручной уборке дорожек и тротуаров) |  |  | Бюджет городского поселения «Город Кондрово» |  | 42793 | 3896 | 4362 |  | 6907 |  | 28000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Оформление прав собственности на автодороги |  |  | Бюджет городского поселения «Город Кондрово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составление технических паспортов автодорог |  |  | Бюджет городского поселения «Город Кондрово» |  | 1200 | - | - |  | - |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 103013 | 9756 | 11196 |  | 16861 |  | 65200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием (софинансирование) | Бюджет городского поселения «Город Кондрово» |  | 41325 | 6635 | 1850 |  | 4840 |  | 28000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 41325 | 6635 | 1850 |  | 4840 |  | 28000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  | 144338 | 16391 | 13046 |  | 21701 |  | 93200 |  |  |  |  |  |  |
| «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД КОНДРОВО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Совершенствование методических и организационных основ системы управления деятельностью в области ОБДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анализ ДТП с выявлением наиболее аварийных участков дороги для разработки мер по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проведение комплексной проверки улично-дорожной сети городского поселения на предмет соответствия техническим параметрам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети барьерных ограждений, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков. | 1200 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Техническое перевооружение, реконструкция, содержание светофорных объектов | 1114 |  | 164 | 50 | 100 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 2314 |  | 164 | 50 | 100 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3 Структура инвестиций.

Целью инвестиционной политики является обеспечение экономического роста всех отраслей экономики, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, стабильное функционирование систем жизнеобеспечения населения за счет привлечения и эффективного освоения инвестиций.

В 2009 году инвестиции в основной капитал составили 382,4 млнрублей, что в сопоставимой оценке превысило уровень предшествующего года на 17,6%. Доля предприятий малого бизнеса -15,5 %.

Структура инвестиций в 2009 году сложилась следующим образом: 62,5 % - бюджетные инвестиции, 13,6 % -собственные средства предприятий и организаций, 16,2 % - заемные средства, 6,2 % -инвестиции в жилищное строительство, 1,5 % - прочие внебюджетные источники.

Крупные инвестиционные вложения у таких предприятий, как ООО «Гигиена-Сервис», ООО «Птицефабрика «Радон»,  ООО «ГеоПак», открытые акционерные общества: «Кондровская бумажная компания», «Троицкая бумажная фабрика», «Совпродпром».

За счет инвестиций приобретается техника и оборудование, производится строительство новых производств и реконструкция  действующих цехов.

Бюджетные инвестиции вкладываются в строительство и реконструкцию социальных объектов (Дом спорта, акушерский корпус,  здание прокуратуры), приобретение медицинского оборудования,  различной техники (автобусы, мусоровозы, вакууммашины), строительство жилья в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (два 27-ми квартирных дома на ул. Циолковского и Чапаева), газификация и др.

Малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями в 2009 -2010 годах введены в эксплуатацию: производственный корпус площадью 1005 кв.м., 2 административных здания, склад стройматериалов, швейное ателье, парикмахерская, автомойка, 8 магазинов общей площадью 2,7 тыс.кв.м. Стоимость основных фондов, введенных в эксплуатацию хозяйствующими субъектами малого бизнеса, составила более 12 млнруб.

В 2010 году ожидается снижение объема инвестиций в основной капитал на 12 % к уровню 2009 года (360,3 млнруб.)

По прогнозу за период 2011 - 2013 годов в развитие экономики города будет вложено инвестиций около 1,9 млрд. рублей (ежегодный прирост на 12 %, 31%  и 25 % соответственно). Такой рост объема инвестиций планируется за счет реализации инвестиционных проектов ООО «ГеоПак».

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям

за 2006-2010 годы

| Показатель | Ед. изм. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям | тыс. руб. | 206370 | 448347 | 260554 | 108310 | 360290 |

Для города Кондрово развитие инновационной деятельности и  формирование экономики, основанной на знаниях,  имеет особое значение, поскольку  конкурентоспособными могут быть только  высокотехнологичные  и наукоемкие производства и предприятия.

Экономика города Кондрово представлена следующими условно инновационно-активными промышленными предприятиями:

- ОАО «Кондровская бумажная компания» (ОАО «КБК») - многоплановое предприятие с высоким уровнем технологий производства, крупнейший производитель бумаги и бумажных изделий не только в России, но и в странах СНГ. В настоящее время ОАО «Кондровская бумажная компания» входит в состав лесопромышленной компании «Континенталь менеджмент». Предприятия предлагает: продукцию санитарно-бытового и гигиенического назначения; технические виды бумаг; гофрокартон, гофротару; медицинские изделия одноразового использования. Сегодня продукцию ОАО «Кондровская бумажная компания» знают во многих странах мира. Компания - постоянный участник международных выставок и ярмарок, входит в состав предприятий, имеющих статус «Лидер Российской экономики». Подготовительный комитет 12-го Международного Приза Европы «За качество» назвал кондровскую бумажную компанию достойной этой международной награды в 1998 году.

- ОАО «Троицкая бумажная фабрика» - единственное в России и странах СНГ предприятие, производящее растительный пергамент, оснащенное современным оборудованием и передовыми технологиями.  Еще один «конек» Троицкой БФ – влагопрочная бумага (ВПМ), белый крафт, прочно занявший свое место в секторе упаковки для сыпучих пищевых и непищевых продуктов, ощутимо потеснив при этом своих скандинавских «сородичей».

Пергамент и бумага ВПМ отгружается в Азербайджан, Аргентину, Армению, Беларусь, Великобританию, Израиль, Индию, Индонезию, Италию, Казахстан, Киргизию, Китай, Корею, Латвию, Литву, Мексику, Молдавию, Румынию,  США, Сингапур, Таджикистан, Тайвань, Туркмению, Турцию, Францию и Эстонию.

4. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

Комплексная  оценка  эффективности  реализации  мероприятий  Программы

осуществляется  ежегодно  в  течение  всего  срока  ее  реализации  и  по  окончании  ее

реализации  и  включает  в  себя  оценку  степени  выполнения  мероприятий

муниципальной  программы  и  оценку  эффективности  реализации  муниципальной

программы.

Критериями  оценки  эффективности  реализации  Программы  являются  степень

достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также

степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется

ежегодно  по  итогам  ее  исполнения  за  отчетный  финансовый  год  и  в  целом  после

завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и

соисполнителями.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с использованием следующих критериев:

полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы; степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы.

5. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Кондрово».

В современных условиях для эффективного управления развитием территории городского поселения недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского округа или поселения, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти , органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

- разработка предложений для исполнительных органов власти по включению мероприятий, связанных с развитием объектов транспортной инфраструктуры  сельского поселения, в состав мобилизационного плана экономики  района и области.

Развитие транспорта на территории Поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных. Транспортная система городского поселения «Город Кондрово» является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры. Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных  мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры  в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры городского поселения, повышения уровня

безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного

комплекса для населения.

По данным Калугастат на 2008 г.

По данным Калугастат