РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ   ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительного органа)

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Деревня Сени»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_25_»_12._2019             д. ЛУЖНОЕ                                        № _61__

О внесении изменений в постановление №51 от 13.11.2018 «об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории сельского поселения «Деревня Сени» на 2019 -2023 годы»

В соответствии с п.4 раздела 3 «Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования СП «Деревня Сени»,  их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования СП «Деревня Сени», в связи с уточнением объемов финансирования ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление главы администрации МО СП «Деревня Сени» №51 от 13.11.2018  в редакции постановления №43 от 06.09.2019, №58 от 28.11.2019 года «об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории сельского поселения «Деревня Сени» на 2019 -2023 годы» следующие изменения:

1)  Паспорт муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории сельского поселения «Деревня Сени» на 2019 -2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

2) раздел 3 «Обоснование ресурсного обеспечения программы»  изложить  в новой редакции согласно приложения  №2 к настоящему постановлению.

3) Паспорт Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения  на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени» Дзержинского района на 2019 -2023 годы » изложить в новой редакции согласно приложения №3 к настоящему постановлению.

4) раздел 3 подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения  на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени» Дзержинского района на 2019 -2023 годы » и раздел 4 подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения  на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени» Дзержинского района на 2019 -2023 годы » изложить в новой редакции согласно приложения №4 к настоящему постановлению.

5)  «Паспорт подпрограммы «Совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования на территории МО СП «Деревня Сени»»  изложить в новой редакции согласно приложения №5 к настоящему постановлению.

6) раздел 3 подпрограммы «Совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования на территории МО СП «Деревня Сени»  «Перечень подпрограммных мероприятий» и раздел 4 подпрограммы «Совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования на территории МО СП «Деревня Сени» «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложения 6 к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление обнародовать путём вывешивания на стенде объявлений, в специально отведенных для этих целей местах.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации:                                      Е.И.Стручева

Приложение 1

к постановлению Администрации

МОСП «Деревня Сени»

От     .12 .2019№___

- Паспорт программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории сельского поселения «Деревня Сени»

| Наименование программы | «Развитие дорожного хозяйства на территории сельского поселения «Деревня Сени» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрации МО СП «Деревня Сени» |
| Цели Программы | Осуществление части переданных полномочий в решении в решении вопросов дорожной деятельности 1. Обеспечение безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети муниципального образования «Деревня Сени» 2. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры |
| Задачи Программы | 1.Развитие сети автодорог в поселении 2. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы | - Обеспечение условий по повышения безопасности дорожного движения - Доля улучшенных условий дорожного движения, влияющих на уровень безопасности - Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям - Доля развития сети автомобильных дорог поселения обеспеченных комплексом мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодорог местного значения |
| Перечень подпрограмм | 1.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени» 2.Подпрограмма ««Совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени» |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019-2023 годы |
| Финансовое обеспечение Программы | Общий объем финансирования – 3296,20 тыс. руб., в т.ч подпрограммы: 1.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени»- 116,2 тыс.руб 2.Подпрограмма «Совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени 3180 тыс.руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Поддержание дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них; 2. Обеспечение бесперебойного, круглогодичного безопасного движения автотранспорта по сети дорог в поселении |

Приложение 2

к постановлению Администрации

МОСП «Деревня Сени»

От      .12 .2019№___

- 3. Обоснование ресурсного обеспечения  программы

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Объем финансирования по годам тыс. рублей |  |  |  |  | Итого тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
|  | «Развитие дорожного хозяйства на территории сельского поселения «Деревня Сени» | 1026,2 | 710 | 860 | 700 | 0 | 3296,2 |
| 1. | 1.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени» | 116,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,2 |
| 2 | Подпрограмма «Совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени»» | 910,0 | 710 | 860 | 700 | 0 | 3180,0 |
|  | В том числе -бюджет сельского поселения -межбюджетные трансферты | 116,20 910,0 | 710 | 860 | 700 | - | 116,20 3180,0 |

Приложение 3

к постановлению Администрации

МОСП «Деревня Сени»

От     .12  .2019№ __

Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени» Дзержинского района |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети муниципального образования с.п. «Деревня Сени» Дзержинского района |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение безопасности дорожных условий путем внедрения технических средств регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения 2. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | - Обеспечение условий по повышения безопасности дорожного движения - Доля улучшенных условий дорожного движения, влияющих на уровень безопасности - Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних |
| Заказчики подпрограммы | Администрация муниципального образования с. п. «Деревня Сени» |
| Заказчик -координатор подпрограммы | Администрация муниципального образования с. п. «Деревня Сени» |
| Срок и этапы реализации подпрограммы | 2019-2023годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования – 116,2 тыс. руб., в том бюджет сельского поселения116,2тыс.руб, межбюджетные трансферты 0 тыс.руб 2019 год – 116,20 тыс.руб.; 2020 год – 0 тыс.руб. 2021 год - 0 тыс.руб. 2022 год- 0 тыс.руб 2023 год- 0 тыс.руб |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы | Обеспечение бесперебойного, круглогодичного и безопасного движения автотранспорта по сети дорог в поселении, сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения |

Приложение 4

к постановлению Администрации

МОСП «Деревня Сени»

От      .12  .2019№ ____

3. Перечень подпрограммных мероприятий Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени»

| N п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) |  | источник финансирования | Объемы финансирования по и источникам (тыс. руб.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Цель: Обеспечение безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети муниципального образования «Деревня Сени» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Повышение безопасности дорожных условий путем внедрения технических средств регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Приобретение дорожных знаков , Крепежа, содержание автодорог | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год |  | Межбюджетные трасферты МБ | 116,20 0,0 0,0 0,0 0,0 | Администрация |
| 2. | Задача 2. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в рассмотрении состояние аварийности на автомобильном транспорте на комиссии по безопасности дорожного движения, заслушивать руководителей учреждений и организаций, деятельность которых связана с обеспечением безопасности дорожного движения, в т.ч. автотранспортных предприятий, о принимаемых мерах по снижению аварийности на дорогах муниципального образования | 2019-2023 годы |  | МБ | Финансирование не требуется | Администрация, ОГИБДД ОВД по Дзержинскому району |
| 2.1.2. | Участие в проведении регулярных комиссионных проверок состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, автобусных маршрутов и остановок общественного транспорта, мостов, эстакад, железнодорожных переездов на их соответствие требованиям безопасности дорожного движения. | 2019 -2023 годы |  | МБ | Финансирование не требуется | Администрация |
| 2.1.3. | Укрепление транспортной дисциплины (проведение беседы с учащимися МОКУ Лужновская СОШ ) | 2019-2023годы |  | МБ | Финансирование не требуется | Администрация с.п. «Деревня Сени» |
| 2.1.4. | Организация и проведение познавательной игры для детей "Знатоки дорожных правил" | 2019-2023 годы |  | МБ | Финансирование не требуется | Сенской СДК, Давыдовская биьблиотека |
| Всего по Программе, в том числе: 2019 год 2020год 2021 год 2022 год 2023 год |  |  |  |  | 116,20 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |

4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Источник | Всего (тыс.руб.) | Срок исполнения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Местный бюджет | - | 116,2 | - |  | - |  |
| Областной, федеральный бюджеты | - | - | - |  | - |  |
| Межбюджетные трансферты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

МОСП «Деревня Сени»

От   .12  .2019№ __

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени» |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Развитие сети автодорог общего пользования местного значения муниципального образования с.п. «Деревня Сени» Дзержинского района |
| Задачи подпрограммы | Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям 2.Доля развития сети автомобильных дорог поселения обеспеченных комплексом мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодорог местного значения |
| Заказчики Программы | Администрация муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени» |
| Заказчик-координатор Программы | Администрация муниципального образования сельское поселение «Деревня Сени» |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019-2023 г. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования – 3180 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 910 тыс.руб.; 2020 год – 710 тыс.руб. 2021 год - 860 тыс.руб. 2022 год-700 тыс.руб 2023 год-0 тыс.руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1.Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям. 2.Обеспечение бесперебойного, круглогодичного безопасного движения автотранспорта по автодорогам общего пользования местного значения. |

Приложение 6

к постановлению Администрации

МОСП «Деревня Сени»

От     .12  .2019№ __

| N п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | источник финансирования | Объемы финансирования по и источникам (тыс. руб.) |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. | Цель: Развитие сети автодорог общего пользования местного значения муниципального образования с.п «Деревня Сени» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Содержание дорог и искусственных сооружений на них | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год | МБ, межбюджетные трансферты | 910 710 860 700 0 | Администрация МО СП «Деревня Сени» |  |

3.Перечень программных мероприятий

| 1.1.2 | Технико-экономическое обоснование с разработкой проектно-сметной документации |  | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год | МБ межбюджетные трансферты |  | Администрация МО СП «Деревня Сени» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе, в том числе: | 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год |  | МБ межбюджетные трансферты | 910 710 860 700 0 |  |

- Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Источник | Всего (тыс.руб.) | Срок исполнения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Местный бюджет |  | - | - | - | - | - |
| Областной, федеральный бюджеты |  | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты |  | 910 | 710 | 860 | 700 | 0 |