Калужская область Дзержинский район

Поселковая Управа городского поселения

«Поселок Полотняный Завод»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2016г.                                                                                                         № 244

Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережения и повышения

энергетической эффективности на территории

МО «Городское поселение «Поселок Полотняный Завод»

на 2017-2021 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации», постановлением Правительства Калужской области от 14.05.2010 года № 182 «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Калужской области»,  в целях повышения эффективности использования тепловой и электрической энергии, воды, топлива и других ресурсов на территории МО городское поселение «Поселок Полотняный Завод»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования городское поселение «Поселок Полотняный Завод» на 2017-2021 годы.

2.  Своевременное обеспечение реализации муниципальной программы и контроль за выполнением работ оставляю за собой.

3.      Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

ВРИО Главы поселковой Управы

ГП «Поселок Полотняный Завод»                                                                     С.А. Дрыманов

Калужская область Дзержинский район

Поселковая Управа городского поселения

«Поселок Полотняный Завод»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2017г.                                                                                      № 214

О внесении изменений в муниципальную

Программу «Энергосбережения и повышения

энергетической эффективности на территории

МО «Городское поселение «Поселок Полотняный Завод»

на 2017-2021 годы».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Порядком принятия  решения о разработке  муниципальных программ МО ГП «Поселок Полотняный Завод», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Поселок Полотняный Завод»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО «Городское поселение «Поселок Полотняный Завод» на 2017-2021 годы, утвержденную Постановлением Главы поселковой Управы от 28 декабря 2016 года №244, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее Постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и подлежит размещению на официальном сайте администрации городского  поселения «Поселок Полотняный Завод» в сети «Интернет» и обнародованию в установленном порядке.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселковой Управы

ГП «Поселок Полотняный Завод»                                                                     Д.В.Новиков

Утверждена

Постановлением

поселковой Управы

городского поселения

"Поселок Полотняный Завод"

от 28 декабря 2016 г. N 244

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

"ПОСЕЛОК ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД" НА ПЕРИОД 2017-2021 ГОДОВ

- Паспорт

муниципальной программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования

«Городское поселение «Поселок Полотняный Завод»»

на период 2017-2021 годы.

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования «Городское поселение «Поселок Полотняный Завод»» на период 2017-2021 годы. |
| --- | --- |
| Обоснование для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Заказчик программы | Поселковая Управа ГП «Поселок Полотняный Завод» |
| Разработчик программы | Поселковая Управа ГП «Поселок Полотняный Завод» |
| Исполнители мероприятий программы | Поселковая Управа ГП «Поселок Полотняный Завод»; организации, осуществляющие подачу потребителям соответствующего энергоресурса; получатели средств муниципального бюджета |
| Цели и задачи программы | Основной целью программы являются: -создание механизма энергосбережения, стимулирующего экономное использование энергетических и материальных ресурсов; -сокращение нерационального потребления услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение потребности в финансировании. Задачи программы: -обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение приборов учета использованных энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы, - формирование условий для снижения издержек повышения качества коммунальных услуг; - обеспечение финансовой стабилизации, экономия бюджетных средств |
| Сроки и этапы реализации программы | Период реализации программы 2017-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования программы в 2017-2021 годах всего 580,0 тысяч рублей за счет бюджета городского поселения «Поселок Полотняный Завод», собственных средств предприятий и организаций поселения, бюджетные ассигнования будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из регионального бюджета, в том числе по годам: 2017-30,0 тыс.руб. 2018-300,0 тыс.руб. 2019-50,0 тыс.руб. 2020-100,0 тыс.руб. 2021-100,0 тыс.руб |
| Основные мероприятия программы | Выполнение работ по установке и реконструкции узлов учета энергоресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социально-бытовой сфере городского поселения «Поселок Полотняный Завод», мониторинг организаций, подлежащих обязательному первичному энергетическому обследованию. Заключение энергосервисных контрактов. |
| Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы | -снижение бюджетных затрат; -повышение эффективности использования энергоресурсов; -создание экономических условий и технологий для проведения политики энергосбережения в поселении. |
| Управление программой и контроль за ее реализацией | Координацию реализации программы осуществляет заказчик программы. Заказчик контролирует ход реализации программы, анализирует отчетность о реализации программных мероприятий. На основе анализа отчетности проводит корректировку параметров программы, объемов финансирования, ежегодного перечня программных мероприятий и др. Заказчик проверяет отчетность о ходе реализации программы в установленном нормативными документами порядке. Контроль за реализацией программы осуществляет Поселковая Управа ГП «Поселок Полотняный Завод» |

- 1. Введение

Настоящая Программа разработана в целях повышения социальной и ресурсной эффективности энергоресурсов и обеспечения надежной, бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса, социально-бытовой сферы поселения.

Эффективность осуществления энергосберегающих технологий не может быть осуществлена без установки приборов учета энергоресурсов. Без измерительных приборов, установленных на вводах энергоносителей в муниципальном жилищном комплексе, объектах соцкультбыта невозможно определить фактическое количество и качество оказываемых коммунальных услуг. Расчетный метод определения объема указанных услуг полностью не учитывает качество услуги. При расчетной форме оплаты коммунальных услуг у потребителя нет стимулов в уменьшении затрат на оплату ресурсов.

Разработка и внедрение мероприятий Программы позволят решить многие проблемные вопросы. Ожидаемая годовая экономия энергоресурсов поселения, при выполнении мероприятий программы энергосбережения и энергоэффективности составит 3%.

- 2. Основные цели и задачи программы

Основными целями программы являются:

- создание механизма энергоресурсосбережения, стимулирующего экономное использование энергетических и материальных ресурсов при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение потребности в финансировании;

- сокращение нерационального потребления услуг;

- повышение качества оказываемых коммунальных услуг.

Основными задачи программы являются:

- обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности функционирования объектов жилищно-коммунальной сферы;

- уменьшение затрат на оплату ресурсов;

- улучшение качества обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан;

- переход на отпуск ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета;

- снижение финансовой нагрузки на бюджет и население, связанной с оплатой коммунальных ресурсов;

- установка во всех введенных ранее в эксплуатацию многоквартирных домах (за исключением жилых домов, не имеющих централизованного теплоснабжения и технической возможности для установки приборов учета), не оборудованных приборами учета, коллективных приборов учета коммунальных ресурсов.

3. Сроки и этапы реализации программы

Реализация мероприятий программы намечена на 2017-2021 годы.

4. Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по оснащению зданий, строений и сооружений, используемых для размещения органов муниципальной власти городского поселения и их подведомственных учреждений, находящихся в муниципальной собственности, объектов соцкультбыта, приборами учета используемых энергетических ресурсов в 2017-2018 годах | 2017-2018 г | Поселковая Управа Городского поселения "Поселок Полотняный Завод", муниципальные учреждения |
| 2 | Мероприятия по прохождению бюджетными организациями городского поселения «Поселок Полотняный Завод» обязательного энергетического обследования по потреблению энергетических ресурсов с целью планирования расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями потребляемых энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого вида энергоресурса ежегодно на 3% по отношению к уровню 2016 года в течение 5 лет начиная с 1 января 2017 года | До 31.12.2018 | Поселковая Управа Городского поселения "Поселок Полотняный Завод", муниципальные учреждения |
| 3 | Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями городского поселения «Поселок Полотняный Завод» энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергетического ресурса ежегодно на 3% по отношению к уровню 2016 года в течение 5 лет начиная с 1 января 2017 года | Начиная с проекта бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | Распорядители муниципального бюджета |
| 4 | Мероприятия по оснащению муниципального жилищного фонда приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии и электрической энергии, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды тепловой и электрической энергии, индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии (согласно требованиям Закона) | В течение срока реализации программы | Поселковая Управа городского поселения "Поселок Полотняный Завод", собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов с участием организаций, осуществляющих подачу потребителям соответствующего энергоресурса (по согласованию) |
| 5 | Предоставление собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, лицам, представляющим интересы собственников, предложений об оснащении указанных объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых осуществляют энергоснабжающие организации | Постоянно | Организации, осуществляющие подачу потребителям соответствующего энергоресурса (по согласованию) |
| 6 | Оснащение приборами учета энергетических ресурсов зданий, строений, сооружений и иных объектов юридических лиц | 2019 | Собственник зданий, строений, сооружений и иных объектов с участием организаций, осуществляющих подачу потребителям соответствующего энергоресурса (по согласованию) |
| 7 | Проведение мероприятий по сокращению потребления объемов электрической энергии на уличное освещение поселения, в том числе заключение энергосервичных контрактов, замена оборудования | 2019-2021 | Поселковая Управа городского поселения «Поселок Полотняный Завод» |
| 8 | Проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных учреждений городского поселения о возможностях заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг | Постоянно | Поселковая Управа городского поселения «Поселок Полотняный Завод» |
| 9 | Прекращение закупки для муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения | Начиная с 01.01.2017 | Поселковая Управа городского поселения «Поселок Полотняный Завод» |
| 10 | Организация и финансирование работ по оснащению жилых домов в жилищном фонде городского поселения приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды, тепловой и электрической энергии, индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета воды, природного газа, электрической энергии (включая проведение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в таких домах и квартирах, по переходу на расчет по показаниям приборов учета (согласно положений Закона) | Поэтапно | Поселковая Управа городского поселения «Поселок Полотняный Завод» собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов с участием организаций, осуществляющих подачу потребителям соответствующего энергоресурса (по согласованию) |
| 11 | Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию приборов учета электрической и тепловой энергии, природного газа и воды в частном жилищном фонде | Поэтапно | Поселковая Управа городского поселения «Поселок Полотняный Завод», собственники зданий, строений, сооружений с участием организаций, осуществляющих подачу потребителям соответствующего энергоресурса (по согласованию) |
| 12 | Контроль за потреблением энергоресурсов | Ежемесячно | Поселковая Управа городского поселения «Поселок Полотняный Завод» |

5. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования Программы составит 580,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 – 30,0 тыс. руб.

2018 – 300,0 тыс. руб.

2019 – 50,0 тыс. руб.

2020 – 100,0 тыс. руб.

2021 – 100,0 тыс. руб.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

1.	Выполнение мероприятий по установке приборов учета энергосбережения в многоквартирных жилых домах позволит экономить энергоресурсы, снизить уровень роста стоимости жилищно-коммунальных услуг, повысить социальную и ресурсную эффективность объектов жилищно-коммунального комплекса городского поселения качество и надежность коммунальных услуг.

2.	Установка приборов учета стимулирует потребителей экономить потребляемые ресурсы, а снабжающие организации - снижать сверхнормативные потери ресурсов и затраты на их доставку, внедрять энергосберегающие технологии, даст экономию потребления энергоресурсов за электроэнергию, холодную воду на 3% в год. Срок окупаемости данных мероприятий составит от 3 до 4 лет.

3. Программа предусматривает установку нового и замену существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, ее реализация обеспечивает:

-оптимизацию расходов бюджетных средств, снижение бюджетных затрат;

-повышение эффективности использования энергоресурсов;

-создание экономических условий и технологий для проведения политики энергетической эффективности в поселении.

7. Исполнители программы

Поселковая Управа городского поселения «Поселок Полотняный Завод», организации всех форм собственности, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством для исполнения программы.

8. Контроль за ходом реализации программы

Контроль за реализацией программы осуществляет Поселковая Управа городского поселения «Поселок Полотняный Завод».

ПЕРЕЧЕНЬ

Мероприятий по установке общедомовых приборов учетов в многоквартирных жилых домах в 2017-2021 годах

| N п/п | Адрес месторасположения многоквартирного жилого дома | Срок установки общедомовых приборов учета |  |  |  | Ориентировочная стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | электроснабжение | Тепловая энергия | водоснабжение | газоснабжение |  |
| 1 | Ул. Горняк, 2а |  |  | 2019-2021 |  | 30,0 |
| 2 | Ул. Горняк,4 |  |  | 2019-2021 |  | 30,0 |
| 3 | Ул. Горняк,8 |  |  | 2019-2021 |  | 30,0 |
| 4 | Ул. Горняк,12 |  |  | 2019-2021 |  | 30,0 |
| 5 | Ул. Горняк,14 |  |  | 2019-2021 |  | 30,0 |
| 6 | Ул. Горняк,15 |  | 2018 | 2019-2021 | 2017 | 200,0 |
| 7 | Ул. Горняк,25 |  |  | 2019-2021 | 2017 | 150,0 |
| 8 | Ул. Горняк,18 |  |  | 2019-2021 |  | 30,0 |
| 9 | Ул. Горняк,19 |  |  | 2019-2021 | 2017 | 150,0 |
| 10 | Ул. Горняк,20 |  |  | 2019-2021 |  | 30,0 |
| 11 | Ул. Горняк,22 |  |  | 2019-2021 |  | 30,0 |
| 12 | Ул. Горняк,27 |  |  | 2019-2021 |  | 30,0 |
| 13 | Ул. Горняк,31 |  |  | 2019-2021 |  | 30,0 |
| 14 | Ул. Горняк,33 |  |  | 2019-2021 |  | 30,0 |
| 15 | Ул. Горняк,35 |  |  | 2019-2021 |  | 30,0 |
| 16 | Ул. Горняк,38 |  |  | 2019-2021 |  | 30,0 |
| 17 | Ул. Школьная, 12 |  |  | 2019-2021 | 2017 | 150,0 |
| 18 | Ул. Школьная, 14 |  | 2018 | 2019-2021 | 2017 | 200,0 |
| 19 | Ул. Школьная, 14а |  |  | 2019-2021 | 2017 | 150,0 |
| 20 | Ул. Мира, 18а | 2017-2018 |  | 2019-2021 |  | 35,0 |
| 21 | 5 Линия, д.9 | 2017-2018 |  | 2019-2021 |  | 35,0 |
| 22 | Ул. Слободка, 111 |  | 2018 | 2019-2021 |  | 80,0 |
| 23 | Ул. Кутузова, 15 |  |  | 2019-2021 |  | 30,0 |
| 24 | Ул. Кутузова, 29 | 2017-2018 |  | 2019-2021 |  | 35,0 |
| 25 | Ул. Кутузова, 33 | 2017-2018 |  | 2019-2021 |  | 35,0 |
| 26 | Ул. Московская, 7 |  |  | 2019-2021 |  | 30,0 |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, направленных на снижение потребления электрической энергии

по городскому поселению «Поселок Полотняный Завод»

(уличное освещение)

| N п/п | Населенный пункт | Мероприятия | Срок исполнения | Ориентировочная сумма затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселок Полотняный Завод | 1. Установка энергосберегающих ламп на объектах уличного освещения | 2017-2021 | 1500,0 |
|  |  | 2. Разработка проектно-сметной документации на переоборудование систем уличного освещения | В течение срока реализации программы, по мере необходимости |  |
|  |  | 3. Заключение энергосервисных контрактов | В течение срока реализации программы, по мере необходимости |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных зданий, подлежащих энергетическому обследованию в городском поселении «Поселок Полотняный Завод»

| N п/п | Наименование | Адрес месторасположения | Общая занимаемая площадь учреждением | Объем потребляемых энергоресурсов в 2016 году |  |  |  | Ориентировочная стоимость энергетического обследования тыс. руб | Планируемый срок проведения энергетического обследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Эл. Энергия т.к.ч | Газ м 3 | Вода м 3 | ТЭ т.Г.к. |  |  |
| 1 | Управа городского поселения | П. Полотняный Завод, ул. Бумажная, д.6 | 369,7 | 7,0 | - | - | 127,8 | 50,0 | До 01.12.2017 |
| 2 | Поселковый клуб | П. Полотняный Завод, пл. Ленина, д.4 | 911,8 | 5,0 | - | 440,0 | 377,3 |  | До 01.12.2017 |

Прогноз снижения объемов потребления электрической энергии

по городскому поселению «Поселок Полотняный Завод»

(административные здания)

| наименование | Потребление энергоресурса т.к.ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Управа | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 |
| Поселковый клуб | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
| Уличное освещение | 397,9 | 390,7 | 388,9 | 375,2 | 372,1 | 364,0 |

Прогноз снижения объемов потребления тепловой энергии

по городскому поселению «Поселок Полотняный Завод» (административные здания)

| наименование | Потребление энергоресурса т.Г.к. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Управа | 127,8 | 127,8 | 126,7 | 125,5 | 124,5 | 123,7 |
| Поселковый клуб | 377,3 | 377,3 | 372,6 | 369,2 | 363,9 | 356,2 |

Прогноз снижения объемов потребления воды

по городскому поселению «Поселок Полотняный Завод»

(административные здания)

| наименование | Потребление энергоресурса м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Поселковый клуб | 440,0 | 440,0 | 435,0 | 432,6 | 431,2 | 428,9 |