**ПРОЕКТ**

Приложение

к Постановлению администрации

МО СП «Село Льва-Толстого»

от «» августа 2025г. №

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании

сельское поселение

«Село Льва-Толстого» с 2018 по 2024 годы, проект на 2025-2027 годы

Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ЛЬВА-ТОЛСТОГО»

С 2018 ПО 2022 ГОДЫ, ПРОЕКТ НА 2025-2027 ГОДЫ»»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  Участники программы | Администрации МО СП «Село Льва - Толстого»  Заинтересованные лица |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | с 2018 по 2024 годы, проект на 2025-2027 годы |
| Цель Муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий сельского поселения «Село Льва - Толстого». |
| Задачи Муниципальной программы | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельского поселения «Село Льва - Толстого».  - Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования сельского поселения «Село Льва - Толстого». |
| Целевые показатели (индикаторы) Муниципальной программы | - Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД.  - Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий. |
| Объем и источники финансирования Муниципальной программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы составляет **33 008 609,17** рублей, в том числе по годам:  2018 - 1 535 927,2 руб.  2019 - 3 979 913,53 руб.  2020 - 4 512 515,8 руб.  2021 - 3 979 355,45 руб.  2022 - 5 901 943,07 руб.  2023 - 3 149 658,00 руб.  2024 -1 900 916,41 руб.  2025 – 2 516 639,45 руб.  2026 – 2 822 147,68 руб.  2027- 2 709 592,58 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | - Приведение в нормативное состояние общественных территорий -7. |

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Характеристика благоустройства дворовых территорий.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по сельскому поселению «Село Льва - Толстого» полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие проездов на дворовую территорию и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 35% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

Внешний облик поселения, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную среду для жителей и гостей села, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства села и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории села имеется 7 объектов общественных территорий:

1.Сквер «Дубки», территория, ранее занимаемая учреждением здравоохранения,

2. Тротуар в с.Льва Толстого по ул.1 Мая.

3. Тротуар в с.Льва по ул.Полевая, в районе школы.

4. Спортивная площадка с.Льва Толстого по ул.Полевая., 10 территория стадиона.

5. Общественная территория перед администрацией МО СП "Село Льва-Толстого".

6. Тротуар по ул.Советская.

7. Общественная территория у спортивного комплекса по ул.Спортивная с.Льва Толстого».

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения сельского поселения «Село Льва - Толстого».

2.3 Действующие Правила благоустройства территории сельского поселения «Село Льва - Толстого» в связи с изменениями законодательства, требований по содержанию территорий, постоянно корректируются.

Раздел III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Основной целью Муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий сельского поселения «Село Льва - Толстого».

3.2. Основные задачи Муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения;

б) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования села Льва Толстого.

Таблица 1

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель, задача | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Год реализации |
| 1. | Цель. Повышение уровня благоустройства территорий | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % |  |
| Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % |  |
| Задача 1.  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц |  |
| 2. | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц |  |
| Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % |  |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц |  |
| Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования. | единиц |  |
| 3 | Задача 3. Принятие Правил благоустройства территории, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | Утверждение правил благоустройства территории села Льва Толстого (с учетом общественных обсуждений) | единиц |  |

3.3. В целях решения задач, направленных на достижение цели Муниципальной программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

3.4. В результате реализации мероприятий Муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

3.5. Успешное выполнение задач Муниципальной программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности граждан и повысить привлекательность поселения.

3.6. Реализация Муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве 10 единиц, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом по селу составит 100 %.

б) благоустройство муниципальных территорий общего пользования – 3 единицы.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение 2 к программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, (приложение 3 к программе),

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложения 4-6 к программе),

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ (приложение 7 к программе),

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу (приложение 8 к программе).

3.7. Муниципальная программа предусматривает:

а) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

б) иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления;

в) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

г) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением: (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2020 N 2341)

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии);

(пп. "к" в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2019 N 1546)

Раздел IV. СОСТАВ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках Муниципальной программы, приведены в [приложении](#P1127) 1 к Муниципальной программе.

Раздел V. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является администрация СП «Село Льва-Толстого»

5.2. Участниками Муниципальной программы являются: заинтересованные лица.

5.3. Ответственный исполнитель Муниципальной программы:

а) обеспечивает проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

б) обеспечивает наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается в рамках минимального перечня работ, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

в) обеспечивает наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается в рамках дополнительного перечня работ, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, а также со финансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

г) обеспечивает реализацию мероприятий по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий;

д) обеспечивает проведение голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в электронной форме на официальной странице администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://dzerzhinskij-r40.gosweb.gosuslugi.ru/o-munitsipalnom-obrazovanii/naselennye-punkty/selskoe-poselenie-selo-lva-tolstogo-1/ ;

е) обеспечивает размещение информации о благоустройстве территории на информационных конструкциях (баннерах, растяжках, рекламных щитах и т.д.), в средствах массовой информации и социальных сетях, на официальных сайтах в сети «Интернет» и в любых иных печатных материалах (афиши, листовки, информационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием (логотип, надпись) о реализации данного объекта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должен размещаться вместе с логотипом национального проекта «Жилье и городская среда» в соответствии с требованиями брендбука федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

ж) обеспечивает проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых бюджету субъекта Российской Федерации предоставляется субсидия из федерального бюджета;

з) обеспечивает установление минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации;

и) осуществляют реализацию мероприятий Муниципальной программы, отдельных в рамках своих полномочий;

л) координирует деятельность исполнителей по реализации подпрограмм, отдельных мероприятий Муниципальной программы;

л) выполняет функции исполнителя Муниципальной программы в части, касающейся его полномочий;

м) запрашивают у исполнителей Муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации Муниципальной программы, проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы;

н) осуществляют оценку эффективности реализации Муниципальной программы, а также реализации подпрограмм, входящих в Муниципальную программу, путем определения степени достижения целевых показателей Муниципальной программы и полноты использования средств;

о) готовят в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации Муниципальной программы и представляет его в установленном порядке.

5.4. Исполнители программы:

а) формируют предложения по внесению изменений в Муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;

б) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации мероприятий Муниципальной программы;

в) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

5.5. На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=58E40AB2B90CB1FE7838C51973A3512A310CBD8EB0CE5E51804820BA46L7B5I) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

5.6. Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации, и уменьшение доходной части бюджета СП «Село Льва-Толстого», что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Муниципальной программы, в результате чего показатели Муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

5.7. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет осуществляют реализацию мероприятий Муниципальной программы, отдельных в рамках своих полномочий и Муниципальную программу.

Приложение № 1

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании

сельского поселения «Село Льва - Толстого»

с 2018 по 2024 годы, проект на 2025-2027 годы».

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение «Село Льва - Толстого» на 2018-2024 годы, проект на 2025-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия/источник финансирования | Ответственный исполнитель, исполнитель | **Период реализации Программы**  **2018-2024 годы, проект на 2025-2027 годы**  **(руб.)** | | | | | | | | | |
| **2018 год (руб.)** | **2019 год**  **(руб.)** | **2020**  **год**  **(руб.)** | **2021**  **год**  **(руб.)** | **2022**  **год**  **(руб.)** | **2023**  **год**  **(руб.)** | **2024**  **год**  **(руб.)** | **2025 год (руб.)** | **2026 год (руб.)** | **2027 год (руб.)** |
| 1. | Программа, всего: | Администрация сельского поселения «Село Льва - Толстого». | 1535927,2 | 3979913,53 | 4512515,8 | 3979355,45 | 5 901 943,07 | 3 149 658,00 | 1 900 916,41 | 2 516 639,45 | 2 822 147,68 | 2 709 592,58 |
| - бюджет поселения  - софинансирова  ние | 47613,74 | 135604,39  119203,38 | 358 786,18 | 119 996,91 | 177 972,27 | 94 977,50 | 57 321,87 | 77 824,45 | 87 271,68 | 83 790,58 |
| - областной бюджет | 428523,71 | 3725105,76 | 1 306 650,2 | 3 859 358,54 | 5 723 970,80 | 3 054 680,50 | 1 843 594,54 | 2 438 815,00 | 2 734 876,0 | 2 625 802,00 |
| - федеральный бюджет | 1059789,8 | 2 847 079,5 |
| 2. | Актуализация Правил благоустройства МО СП «Село Льва – Толстого» в соответствии с федеральными требованиями | Администрация сельского поселения «Село Льва - Толстого» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании

сельское поселение «Село Льва - Толстого»

на 2018-2024 годы, проект на 2025-2027 годы»

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

|  |
| --- |
| 1. Ремонт дворовых проездов |
| 1. Обеспечение освещения дворовых территорий |
| 1. Установка скамеек |
| 1. Установка урн |

Приложение 3

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании

сельское поселение «Село Льва - Толстого»

на 2018-2024 годы, проект на 2025-2027 годы»

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение |

Приложение 4

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании

сельское поселение «Село Льва - Толстого»

на 2018-2024 годы, проект на 2025-2027 годы»

**Перечень общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение «Село Льва-Толстого»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве** | | **Финансовая потребность (руб.)** | | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **Общественные территории** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | с.Льва Толстого (ул.М.Горького – благоустройство сквера «Дубки») |  |  | 2 835 294,48 | 5 901 943,07 | 5135426,40 |  | 2 516 639,45 | 2 822 147,68 |  |
| 2 | | с.Льва Толстого (ул.1 Мая – устройство тротуара) |  | 1 445 468,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | | с.Льва Толстого (ул.Советская – устройство тротуара) |  | 2 587 928,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | | с.Льва Толстого (ул.Полевая, в районе школы –благоустройство территории | 1 580 210,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | | с.Льва Толстого (ул.Полевая., 10 территория стадиона –спортивная площадка) | 2 399 703,01 | 479 119 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | | Благоустройство общественной территории перед администрацией МО СП "Село Льва-Толстого" по адресу: Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого, ул. Советская, д. 27 |  |  | 1 215 231,50 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | | Устройство тротуара по ул. 1Мая, с.Льва Толстого от д. 11 до д.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | | Благоустройство общественной территории у спортивного комплекса по ул.Спортивная |  |  |  |  |  | 1 900 916, 41 |  |  |  |
| 10 | | Устройство тротуара по ул. Маяковского, с.Льва Толстого |  |  |  |  |  |  |  |  | 2709592,58 |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | **3979913,53** | **4512515.80** | **4050525,98** | **5901943,07** | **5135426,40** | **1900916,41** | **2 516 639,45** | **2822147,68** | **2709592,58** |

Приложение 5

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании

сельское поселение «Село Льва - Толстого»

на 2018-2024 годы, проект на 2025-2027 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Единичные расценки | | | | |
| на ремонт дворовых проездов | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед.  измер. | Кол-во | Стоимость с НДС в руб. |
| 1 | Устройство дорожного покрытия из асфальтобетона толщ. 5 см (песок, щебень, а/б смесь марки П тип B) | М2 | 1 | 970,00 |
| 2 | Устройство дорожного покрытия из асфальтобетона толщ. 7 см (песок, щебень, а/б смесь марки II тип B) | М2 | 1 | 1105,66 |
| 3 | Устройство покрытия из асфальтобетона для тротуаров толщ. 4 см (песок, щебень, а/б смесь марки Ш тип Д) | М2 | 1 | 850,00 |
| 4 | Установка бордюрного камня | п.м. | 1 | 340,00 |
| 5 | Стоимость бордюрного камня БР100.30.18/бетонВ30 (М400), объем 0,0552м3(ГОСТ 6665-91) | шт | 1 | 587,00 |

Единичные расценки

на освещение дворовых территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа**  Установка светильника | 1 шт. | 2500,00 |
| 1 | **Материалы**  Стоимость светильника LED | 1 шт. | 2600,00-4000,00 |
| 2 | Стоимость светильника LED (с датчиком движения) накладного, в защитном исполнении | 1 шт. | 6500,00-11000,00 |

Приложение 6

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании

сельское поселение «Село Льва - Толстого»

на 2018-2024 годы, проект на 2025-2027 годы»

Единичные расценки

на установку скамьи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа**  Установка скамьи | шт. | 1500,00-2500,00 |
| 1 | **Оборудование**  Скамья без спинки | шт. | 6600,00 |
| 2 | Скамья со спинкой | шт. | 8200,00 |

Единичные расценки

на установку урны

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа**  Установка урн | шт. | 500,00-800,00 |
|  | Оборудование  Урна металлическая опрокидывающаяся | шт. | 1500,00-2500,00 |

Приложение 7

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании

сельское поселение «Село Льва - Толстого»

на 2018-2024 годы, проект на 2025-2027 годы»

**Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий сельское поселение**

**«Село Льва - Толстого»**

**1. Общие положения**

Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий сельского поселения «Село Льва - Толстого» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Льва - Толстого» с 2018-2024 годы, проект на 2025-2027 годы (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – установленный постановлением Администрация сельского поселения «Село Льва - Толстого» перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий села Льва Толстого;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий сельского поселения «Село Льва - Толстого» за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации сельского поселения «Село Льва - Толстого» для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

1. **Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ**
   1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
   2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
   3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
   4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию сельского поселения «Село Льва - Толстого» (далее Администрация)
   5. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком. Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

* 1. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

1. **Условия аккумулирования и расходования средств**
   1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный постановлением Администрации МО СП «Село Льва - Толстого» денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет доходов бюджета МО СП «Село Льва - Толстого»
   2. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц, Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

* 1. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.
  2. В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.
  3. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.
  4. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.
  5. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
  6. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Комитет ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

* 1. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрации на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.
  2. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Приложение 8

к Муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании

сельского поселения «Село Льва - Толстого»

на 2018-2024 годы, проект на 2025-2027 годы»

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение «Село Льва - Толстого»** **с 2018-2024 годы, проект на 2025-2027 годы»**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу «Формирования современной городской среды на территории сельского поселения «Село Льва - Толстого» с 2018-2024 годы, проект на 2025-2027 годы (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается заинтересованными лицами.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

5. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения «Село Льва - Толстого».

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с общественной муниципальной комиссией;

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

7. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.